Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2011 г.                                                                          № 12

Об исполнении муниципальной адресной

программы «Проведение капитального

ремонта многоквартирных домов на

территории Борского муниципального

района Нижегородской области в 2010 году»

Совет депутатов городского округа город Бор  р е ш и л :

Принять к сведению информацию об исполнении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области в 2010 году».

Глава местного самоуправления-

председатель Совета депутатов 					В.В.Тарбеев

Информация о реализации муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта МКД на территории Борского района в 2008-2010 гг.

| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | Три года Борский район является получателем финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ, в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД. Средства, полученные в соответствии с данным законом, могут быть направлены только на ремонт общего имущества МКД, причем ремонту подлежат только те конструктивные элементы и инженерные системы, которые указаны в ч. 3 ст. 15 Федерального закона № 185-ФЗ (к ним относятся: кровля, фасад, внутридомовые инженерные сети, лифтовое оборудование, подвальные помещения). Основная цель, учитываемая при разработке программы, - это качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах. При этом должны быть решены задачи повышения энергоэффективности, применения современных материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизации зданий при проведении капитального ремонта. За 3 года в адресный перечень программы вошло 157 МКД общей площадью 253,2 тыс. кв. м, в том числе 122 муниципальных дома и 35 ТСЖ. Стоимость работ по кап. ремонту составила 215,1 млн. руб. Доля софинансирования Фонда составляет: 169,7 млн. руб. (79% от общей стоимости ремонтных работ) - субъекта РФ (Нижегородская область) - 27,6 млн. руб. (13%) - местный бюджет (Борский район) — 6,9 млн. руб. (3%) - средства собственников – 10,9 млн. руб. (5%). Подрядные организации выбирались путем проведения комиссионных отборов. Всего было проведено 37 комиссионных отборов, на которых было разыграно 167 лотов. Поступило и было рассмотрено комиссией более 1000 заявок от 50 подрядных организаций. Конкурс доходил до 18 заявок на 1 лот. В результате были отобраны 33 подрядные организации. В результате реализации программы отремонтировано: - 91,5 тыс. кв. м кровель на 142 МКД на общую сумму 114,5 млн.руб., в т.ч. 47,0 тыс. кв. м кровель из рулонных материалов на сумму 62,9 млн. руб.; - 44,5 тыс. кв. м скатных кровель на сумму 51,6 млн. руб.; - заменено лифтовое оборудование на 5-ти МКД на общую сумму 7,4 млн. руб. Отремонтировано 66,0 тыс. кв. м фасадов на 59 МКД, в т.ч. с утеплением 34,4 тыс. кв. м на общую сумму 18,3 млн.руб. Заменены внутридомовые инженерные сети на 83 МКД протяженностью 76,8 тыс. п. м на общую сумму 64,0 млн. руб. Все отремонтированные дома оборудованы коллективными приборами учета потребления ресурсов, что приведет к сокращению потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды до уровня технически и экологически обоснованных величин, снижению финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду, а также будет стимулировать потребителей к экономии ресурсов и способствовать созданию условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания. В 2010 году на капитальный ремонт МКД направлено 34,5 млн. руб. В адресный перечень программы вошло 27 МКД общей площадью 58,3 кв. м. Доля софинансирования программы Фонда составляет 30,1 млн. руб. (88%), субъекта РФ (Нижегородская область) - 2,1 млн. руб. (6%), муниципального образования - 0,535 млн. руб. (1% от стоимости ремонтных работ), собственников помещений - 1,7 млн. руб. (5%) По видам ремонтных работ средства распределены следующим образом: 21,0 млн. руб. направлен на ремонт кровель (более 60% от общей стоимости работ), отремонтировано 15 тыс. кв. м на 21 доме; 5,8 млн. руб. - на замену инженерных коммуникаций (17% всех средств) на 6 МКД протяженностью 4 тыс. п. м; 4,9 млн. руб. - на ремонт фасадов (14 % ) на 2 МКД; 2,8 млн. руб. - на замену лифтового оборудования (8%) на 1 жилом доме. В текущем году в адресный перечень программы вошли дома, которые уже участвовали в программе в предыдущем году. Ранее на данных МКД был проведен ремонт кровель и фасада, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. В 2010 году заменена система теплоснабжения. Это дома, расположенные по адресам: г. Бор, ул. Мира, 11, ул. Рослякова, 34, Лихачева, 3-а; п. Ч. Борское, ул. Октябрьская, 8. Таким образом, на данных многоквартирных домах ремонт доведен до комплексности (исключение – Рослякова, 32, не было ремонта подвального помещения). На МКД, выбравшие способ управления ТСЖ, в 2010 году было направлено 7,1 млн. руб. (более 20%). Многоквартирный дом № 2 по ул. Свободы участвует в программе уже второй год. В 2009 году на данном доме были заменены инженерные сети и отремонтировано подвальное помещение на сумму 3,3 млн. руб. В текущем году утеплен фасад, что, надеемся, приведет к значительному теплосбережению. На жилом доме № 105 по ул. Тургенева изначально планировался ремонт кровли на сумму 2,4 млн. руб. При реализации первого этапа программы выявилась значительная экономия, средства от которой были направлены на замену внутридомовых инженерных сетей: водоотведения, систем горячего и холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. К сожалению, в текущем году не удалось обеспечить комплексного благоустройства дворовых территорий. В 2009 году на эти цели из бюджета г. Бор было направлено 1,06 млн. руб. На эти средства было восстановлено 1,8 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Крупской, д. 4, ул. Коммунистическая, дд. 13,15 (г. Бор), установлены детские площадки и газонные ограждения по адресам: 2-й микрорайон, д. 3, ул. Западная, д. 19 (г. Бор). |
| --- | --- |