Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2011 г.                                                                         		№ 90

Об утверждении отчета о подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г. объектов ЖКХ городского округа город Бор

Совет депутатов городского округа город Бор   р е ш и л:

- Утвердить «Отчет о подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г. объектов ЖКХ городского округа город Бор»;

- Обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

Глава местного самоуправления-

председатель Совета депутатов 					В.В.Тарбеев

Утвержден

решением Совета депутатов

городского округа город Бор

Нижегородской области

от 27 сентября 2011г. №90

Отчет о подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г.

объектов ЖКХ городского округа город Бор

Подготовка объектов к работе в осенне-зимний период основывается на анализе работы системы жилищно-коммунального хозяйства в прошедшем осенне-зимнем сезоне в соответствии с нормативными требованиями в пределах денежных средств, предусмотренных в себестоимости коммунальных и жилищных услуг,  как по текущему, так и по капитальному ремонту, а также за счет средств предусмотренных в бюд

жете городского округа город Бор на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства и средств по статье "Благоустройство".

За многие годы в округе сложилась система подготовки в осенне-зимний период,  в рамках которой для обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2011-2012 года постановлением администрации городского округа город Бор от 27.05.2011года № 2375 "О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов  социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду  2011-2012 года" утверждён состав комиссии городского округа горд Бор  по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, состоящей из руководителей бюджетных отраслей, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, надзорных инспекторов. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия и контроль всех структур и предприятий за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду.

В апреле предприятия жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса разрабатывают и утверждают планы текущего и капитального ремонта в рамках утвержденных финансовых средств.

В 2011 году  кроме бюджетных средств и средств городского округа  в рамках 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования ЖКХ" выделены бюджетные  средства в сумме 15,3 млн. рублей на капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда. Эта сумма, по сравнению с предыдущим периодом, значительно меньше, так как уже в 2010 году Нижегородская область практически в полном объёме выбрала свою квоту по данному закону. Поэтому, в этом году  Нижегородской области выделены федеральные средства за счет неосвоенных средств  другими регионами РФ. Тем не менее, за 6 лет реализации данного закона на территории Борского района и городского округа город Бор выполнен капитальный ремонт 167 МКД (12%от общего количества МКД) на сумму 237 млн. рублей. Хотелось бы отметит, что ход реализации 185-ФЗ на территории района постоянно контролируется как по фактически выполненным объемам работ, так и по расходам финансовых средств, выделенных из всех уровней бюджета, оформлением документации. Проверки ежегодно проводят прокуратура, министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, в 2010 году проверку проводили специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ, Счетной Палаты РФ. В результате проведенных проверок нарушений при реализации 185-ФЗ не выявлено.

Контроль за ходом подготовки в осенне-зимний период осуществляется на основании еженедельного мониторинга выполнения ремонтных работ, как по текущему, так и по капитальному ремонту. Обобщенные данные  по округу отражаются в еженедельной форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима)

(приложение №1 сводная).

По состоянию на 20.09.2011

- МУП "Линдовское КПП и Б" практически завершило выполнение всех ремонтных работ, затратив на текущий ремонт 557 тыс. рублей, на капитальный –801,7 тыс. рублей,  из которых 530,5тыс. рублей направлены на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры.

- ОАО "ЖКХ"Каликинское" выполнило  текущий ремонт на сумму 202,9 тыс. рублей, по капитальному ремонту выполнено работ на сумму  -1,488 тыс. рублей, что представляет 100% освоение выделенных средств.

- ОАО "Борский Водоканал" по текущему ремонту системы водоснабжения при плане 6103,7 тыс рублей фактически выполнило работ на сумму  3890 тыс. рублей (64%), по текущему ремонту системы водоотведения при плане 5229,3 тыс. рублей фактически выполнило работ на сумму 3689 тыс. рублей (71%). По капитальному ремонту системы водоснабжения при плане 946,95 тыс. рублей выполнено 92% работ на сумму 870,9 тыс. рублей.  Капитальный ремонт системы водоотведения при плане 1388,9 тыс. рублей выполнено работ на сумму  940,7 тыс. рублей (68%).

Полное освоение финансовых средств на ремонтные работы планируется в 4 квартале.

- ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей" запланировало произвести ремонт котельных и теплотехнического оборудования за счет средств, заложенных в тарифе на отопление, на сумму 5,6 млн.рублей. Фактически выполнено работ на сумму 4,4 млн. рублей (70%). Внутренние системы отопления жилого фонда планируется отремонтировать на сумму 4,2 млн. рублей, фактически выполнено работ на сумму 3 млн.рублей, что составляет 72 %. На оставшиеся объекты заключены договоры подряда и работы будут завершены к началу отопительного сезона. Капитальный ремонт теплотрасс общей протяженностью 1,64 км в двухтрубном исполнении будет выполнен на сумму 12,441 млн. рублей. В настоящее время работы на всех участках практически завершаются.

По текущему ремонту жилищного фонда  выполнено работ на сумму         15,4 млн. рублей, в том числе произведен текущий ремонт кровель на 250 МКД на сумму 2,52 млн.рублей, заменено внутридомовых инженерных сетей на сумму     5,7 млн. рублей, произведен ремонт дымовых труб на 60 МКД на сумму 1,3 млн. рублей, отремонтировано выгребных ям на сумму 22,2 тыс. рублей, выполнено утепление фасадов 17 МКД на сумму 1,7 млн.рублей, выполнен ремонт 37 подъездов на сумму 1,5 млн. рублей. За счет средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт кровель по улице  Чугунова д. № 4 на сумму 1,6 млн. рублей и в пос. Ситники  ул. Центральная д.№ 2 на сумму 1,8 млн. рублей. В рамках реализации 185 –ФЗ на 11 МКД будут отремонтированы кровли и установлены общедомовые приборы учета потребления ресурсов. Общая стоимость работ  составляет 15,34 млн. рублей. В связи с задержкой поступления денежных средств из  Федерального бюджета  работы будут завершены в период с 15 по 20 октября по всем контрактам. Технический надзор за качеством выполнения капитальных ремонтных работ ведут специалисты управляющей компании ООО "ОЖКХ".

К работе в осенне-зимний период в настоящее время подготовлено снегопогрузчиков-100%, пескоразбрызгивателей и фронтальных погрузчиков-50%, плужно-щеточных машин - тракторы-75 %, тракторов-90%. Пескосоляной смеси заготовлено 3500 тыс. тонн (100%).

В соответствии с распоряжением администрации городского округа город Бор от 22.08.2011 года № 302 "О создании рабочей комиссии по проверке готовности городского округа к работе в зимних условиях и утверждении графика работы комиссии" в настоящее время комиссией проанализированы результаты подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории всего округа (в разрезе территориальных управлений и отделов). Членами комиссии подписаны паспорта готовности предприятий ЖКХ и ТЭК к работе в осенне-зимний период. На основании данных паспортов получены разрешения на пуск газа в котельных (приложение №2 график пуска котельных).

В соответствии с распоряжением администрации городского округа с 26.09.2011 в районе начат отопительный сезон пуском тепла в учреждения здравоохранения, с 28.09.2011 – в учреждения народного образования, затем тепло будет подаваться в жилые дома.

Приложение 2

# Г Р А Ф И К

пуска газа в газопроводы отопительных котельных и отопительных котлов на отопительный сезон 2011-2012г.г.

| №№ | Адрес котельной | Дата пуска | Фактический пуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа №11 | 20.09.2011г. | 20.09.2011г. |  |
| 2. | Школа №22 | 20.09.2011г. | 20.09.2011г. |  |
| 3. | ул.Ванеева | 20.09.2011г. | 20.09.2011г. |  |
| 4. | ЦРБ (блочная) | 20.09.2011г. | 20.09.2011г. |  |
| 5. | д.Оманово | 20.09.2011г. | 20.09.2011г. |  |
| 6. | Дом Пионеров | 20.09.2011г. | 20.09.2011г. |  |
| 7. | ЦРБ (Борская ферма) | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 8. | ул.Вокзальная | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 9. | ул.Коммунистическая | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 10. | ул.Баринова | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 11. | ул.Лихачева | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 12. | ДК Стеклозавод | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 13. | пос.Б-Пикино (Поселковая) | 21.09.2011г. | 21.09.2011г. |  |
| 14. | с.Останкино (ул.Школьная) | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 15. | с.Останкино (ул.Заводская) | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 16. | п.ППК ул.Школьная | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 17. | п.ППК 8-й квартал | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 18. | п.Октябрьский ул.Октябрьская | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 19. | ДК пос.Ситники | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 20. | Больница пос.Ситники | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 21. | Баня пос.Ситники | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 22. | кв.Дружба | 22.09.2011г. | 22.09.2011г. |  |
| 23. | ул.Нахимова | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 24. | п.Кр.Слобода | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 25. | п.Редькино | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 26. | Общежитие ул.Горького-25 | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 27. | ул.Строительная | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 28. | СЖБИ | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 29. | Гараж ЖКХ | 23.09.2011г. | 23.09.2011г. |  |
| 30. | с.Ямново | 26.09.2011г. | 26.09.2011г. |  |
| 31. | п.Чистоборское | 26.09.2011г. | 26.09.2011г. |  |
| 32. | п.Октябрьский ул.Победы | 27.09.2011г. |  |  |
| 33. | п.Железнодорожный | 27.09.2011г. |  |  |
| 34. | д.Овечкино | 28.09.2011г. |  |  |
| 35. | Крышная ЖКХ | 29.09.2011г. |  |  |
| 36. | Водозабор | 29.09.2011г. |  |  |
| 37 | кот. пос. Шпалозавод | 24.09.2011г. | 24.09.2011г. |  |
| 38. | кот. д. Каликино | 24.09.2011г. | 24.09.2011г. |  |
| 39 | кот. с. Кантаурово | 24.09.2011г. | 24.09.2011г. |  |
| 40 | кот. больницы | 24.09.2011г. | 24.09.2011г. |  |
| 41 | кот. школы-интернат Попово | 24.09.2011г. | 24.09.2011г. |  |
| 42 | к.1 ул. Садовая (Сормовский пролетарий) | 27.09.2011г. |  |  |
| 43. | к.2 ул. Центральная (Сорм.прол) | 27.09.2011г |  |  |
| 44 | к."Школа" (с.Чистое Поле) | 27.09.2011г |  |  |
| 45 | к. "ДК" (с.Чистое Поле) | 27.09.2011г |  |  |
| 46 | к.ул.Дзержинского (с.Линда) | 27.09.2011г |  |  |
| 47 | к.. ул.. Садовая, д.1Г (с.Линда) | 27.09.2011г |  |  |
| 48 | к. ул.Школьная, д.28А | 27.09.2011г |  |  |
| 49 | к. Центральная (С.Спасское) | 27.09.2011г |  |  |