Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от  30 октября 2012 года                                                                              №100

Об утверждении отчета о подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг. городского округа город Бор

Заслушав отчет заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор Смирнова А.Г. о подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг. Совет депутатов городского округа город Бор   решил:

- Утвердить отчет о подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.

- Рекомендовать администрации городского округа город Бор обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 гг.

Глава местного самоуправления -

председатель Совета депутатов 					В.В. Тарбеев

Отчет о подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг. городского округа город Бор

Подготовка объектов к работе в осенне-зимний период основывается на анализе работы системы жилищно-коммунального хозяйства в прошедшем осенне-зимнем сезоне в соответствии с нормативными требованиями в пределах денежных средств, предусмотренных в себестоимости коммунальных и жилищных услуг,  как по текущему, так и по капитальному ремонту, а также за счет средств предусмотренных в бюджете городского округа город Бор на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства и средств по статье «Благоустройство».

За многие годы в округе сложилась система подготовки в осенне-зимний период,  в рамках которой для обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 года постановлением администрации городского округа город Бор от 22.05.2012 года №2592 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов  социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду  2012-2013 года» утверждён состав комиссии городского округа горд Бор  по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, состоящей из руководителей бюджетных отраслей, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, надзорных инспекторов. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия и контроль всех структур. Контроль за ходом подготовки в осенне-зимний период 2012-1013 года осуществляется на основании еженедельного мониторинга по подготовке жилищного фонда и инфраструктуры к работе в зимних условиях. Обобщенные данные по округу отражаются в еженедельной форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима).

Так, по состоянию на 20.10.2012г.:

- подготовлено 3265,5 тыс.  м2 жилищного фонда, что составляет 100%;

- из 82-х котельных подготовлено 82  (100%), в том числе 77 муниципальных.

По капитальному и текущему ремонту инженерной инфраструктуры отремонтировано:

- ветхих тепловых сетей - 4,9 км - 100% (план - 4,9 км);

- ветхих канализационных сетей - 0,5 км - 100% (план - 0,5 км);

- ветхих водопроводных сетей - 3,5 км — 100% (план — 3,5 км).

По состоянию на 01.10.2012 года за счет средств собственников и нанимателей жилья выполнен капитальный и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов на сумму 29,5 млн руб.  в том числе:

- отремонтировано крыш – на 6,6 млн руб.;

- внутридомовых инженерных сетей – на 7,9 млн  руб.;

- отремонтировано 47 подъездов -  на 2,1 млн руб.;

- выполнен ремонт фасадов - на 1,3 млн руб.;

- выполнено прочих работ по подготовке к зиме на 11,2 млн руб.

В 2012 году на территории городского округа г. Бор продолжена реализация 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», в рамках которого по региональной программе капремонта в районе запланировано отремонтировать 29 многоквартирных домов (в том числе 2 дома ТСЖ) общей площадью 73,39 тыс. кв. м на сумму 34,79 млн  руб.  В том числе за счет Фонда – 22,36 млн  руб.,  бюджета Нижегородской области – 8,54 млн руб.,  бюджета  городского округа г. Бор – 2,13 млн руб.,  собственников жилья 1,6 млн руб. По состоянию на 20.10.2012 работы завершены полностью на 29 домах, освоено средств на сумму 34,79 млн. руб. (100%)

Проверки ежегодно проводят прокуратура, министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, в 2011 году проверку проводили специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ, Счетной палаты РФ. В результате проведенных проверок нарушений при реализации 185-ФЗ не выявлено.

В рамках реализации программы поддержки предприятий жилищно-коммунального комплекса городского округа город Бор из средств местного бюджета выделено на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры 29,7 млн руб.  По состоянию на 20.10.2012 г. выполнено работ на сумму 25,5 (85,8%) млн руб., в том числе:

- на объектах  теплоснабжения — на 13,9 млн руб.,

- на объектах водоснабжения — на 11,6 млн руб.

Контроль за ходом подготовки в осенне-зимний период осуществляется на основании еженедельного мониторинга выполнения ремонтных работ  как по текущему, так и по капитальному ремонту. Обобщенные данные  по округу отражаются в еженедельной форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) (приложение №1 сводная).

Благоустройство

В 2012 году  запланировано выполнение работ   по капитальному и текущему ремонту в сфере содержания объектов внешнего благоустройства на сумму 19,3 млн руб., из них на 13 млн руб. отремонтировать дороги и тротуары.

По состоянию на 20.10.2012 г. выполнено работ на 11,5 млн  руб., в том числе:

- выполнен капитальный и текущий ремонт дорог и тротуаров — на 7,4 млн  руб.;

- заменено аварийных опор  на сумму -  329 тыс. руб.;

- отремонтировано линий наружного освещения — на 143,1 тыс.  руб.;

- выполнены прочие мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок, очистка водосточных канав, снос ветхого жилого фонда) – на 3,6 млн руб.

На реализацию областной целевой программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области» на ремонт дорог и придомовых территорий городского округа г. Бор из средств областного и местного бюджета выделено  87,81 млн руб. По состоянию на 20.10.2012 г. выполнено работ на сумму 85,9 млн руб.

Для складирования  пескосоляной смеси к работе в осенне-зимний период подготовлено 3 площадки – 100%.

По состоянию на 15.10.2012г.

- МУП «Линдовское КПП и Б» практически завершило выполнение всех ремонтных работ, затратив на текущий ремонт 598,2 тыс. рублей, на капитальный – 894,6 тыс. рублей,  из которых 813,1 тыс. рублей направлены на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры.

- ОАО «ЖКХ «Каликинское» выполнило  текущий ремонт на сумму 399,65 тыс. руб., что составляет 100%, по капитальному ремонту выполнено работ на сумму 1867,8 тыс.  руб., что представляет 100% освоение выделенных средств;

- ОАО «Борский Водоканал» по текущему ремонту системы водоснабжения при плане 7260,3 тыс. руб. фактически выполнило работ на сумму  6066,9 тыс. руб. (84%), по текущему ремонту системы водоотведения при плане 6077,5 тыс. руб. фактически выполнило работ на сумму 4861,74 тыс. руб. (80%). По капитальному ремонту системы водоснабжения при плане 970,5 тыс. руб. выполнено 79% работ на сумму 759,1  тыс. руб.  Работы по капитальному ремонту системы водоотведения при плане 1424,3 тыс. руб. выполнены на сумму  970,796 тыс. руб. (68%).

Полное освоение финансовых средств на ремонтные работы планируется в 4 квартале.

- ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей»:

ремонтные работы:

- котельных и теплотехнического оборудования за счет средств, заложенных в тарифе на отопление, на сумму 5,6 млн руб. Фактически выполнено работ на сумму 5,0 млн руб. (89,3%). В настоящее время работы на всех участках практически завершаются;

- тепловых сетей всего на сумму 19,7 млн руб., в том числе за счет средств, заложенных в тарифе на отопление, на сумму 7,7 млн руб., за счет бюджетных средств – на сумму 12 млн руб. Фактически выполнено работ на сумму 18,8 млн руб. (95,4%).

На оставшиеся объекты заключены договоры подряда, работы будут завершены к началу отопительного сезона. Капитальный ремонт теплотрасс общей протяженностью 3,81 км в двухтрубном исполнении будет выполнен на сумму 19,7 млн рублей. В настоящее время работы на всех участках практически завершаются;

- внутренние системы отопления жилого фонда планируется капитально отремонтировать на сумму 6,014 млн руб., фактически выполнено работ на сумму 6,014 млн руб., что составляет 100 %.

К работе в осенне-зимний период в настоящее время подготовлено 77 единиц специализированной техники. Для  МБУ «Благоустройство» приобретено 10 новых специализированных единиц техники.

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Бор от 05.09.2012 года №4803 «О создании рабочей комиссии по проверке готовности городского округа к работе в зимних условиях 2012-2013гг. и утверждении графика работы комиссии»  комиссией проанализированы результаты подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории всего округа (в разрезе территориальных управлений и отделов) и рассмотрены итоги на расширенном совещании с участием представителей всех надзорных организаций (Ростехнадзор, ВДПО, районные электросети, отдел надзорной деятельности по г.Бор). Членами комиссии подписаны паспорта готовности предприятий ЖКХ и ТЭК к работе в осенне-зимний период. На основании данных паспортов получены разрешения на пуск газа в котельных всех теплоснабжающих предприятий.

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 27.09.2012 №5270 с 01.10.2012 «О начале отопительного сезона 2012-2013 года»  с 01.10.2012 в округе начат отопительный сезон. В настоящее время теплоноситель подан на все отапливаемые объекты, выполняются работы по наладке внутренних систем отопления зданий.

Приложение 1

Форма статистической	 отчетности 1-ЖКХ (зима)

| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Зада-ние по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капи-тальному ремонту, реконструк-ции, замене | % выполнения зада-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  | 100,0 |
| мощность | 10 | Гкал/час |  | 409,4 | 409,4 | 409,4 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  | 100,0 |
| мощность | 12 | Гкал/час |  | 258,5 | 258,5 | 258,5 |  | 100,0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 3,0 | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 3,0 | 100,0 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 9,3 | 4,9 | 4,9 | 3,0 | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | 9,3 | 4,9 | 4,9 | 3,0 | 100,0 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  | 100,0 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 100,0 |
| пропускная способность | 26 | т.м3/сут | 599 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 100,0 |
| пропускная способность | 28 | т.м3/сут | 599 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |  | 100,0 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 386,1 | 386,1 | 386,1 | 1,7 | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 1,7 | 100,0 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 65,7 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 65,7 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 100,0 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  | 100,0 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 100,0 |
| пропускная способность | 36 | т.м3\сут | 599 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 100,0 |
| пропускная способность | 38 | т.м3\сут | 599 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  | 100,0 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 242,1 | 242,1 | 242,1 | 0,2 | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 0,2 | 100,0 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 40,5 | 0,50 | 0,500 | 0,2 | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 40,5 | 0,50 | 0,500 | 0,2 | 100,0 |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |  | 100,0 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  | 100,0 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.кв.м | 058 | 3972,0 | 18,6 | 18,6 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 058 | 1014,0 | 14,1 | 14,1 |  | 100,0 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  | 100,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  | 100,0 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |  | 100,0 |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 | 150,0 | 32,0 | 32,0 | * |  |
| -другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 | 9100; 310 | 1379; 66 | 1841,2; 210 | * |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 | 905,0 | 193,0 | 193,0 | * |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м3 | 114 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| приливные | 65 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| солнечные | 66 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ветровые | 67 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| термальные | 68 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
| на строительство объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
| на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 385 | 113,6 | 113,6 | 93,5 | 33,0 | 82,3 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 385 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | * | 100,0 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 385 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | * | 100,0 |
| на строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
| на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 78 | млн.руб. | 385 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 33,0 | 100,0 |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн.руб. | 385 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе | 80 | млн.руб. | 385 | 22,0 | * | * | * | * |
| уголь | 81 | млн.руб. | 385 | 2,0 | * | * | * | * |
| жидкое топливо | 82 | млн.руб. | 385 | 4,0 | * | * | * | * |
| газ | 83 | млн.руб. | 385 | 0,0 | * | * | * | * |
| теплоэнергию | 84 | млн.руб. | 385 | 1,7 | * | * | * | * |
| электроэнергию | 85 | млн.руб. | 385 | 0,3 | * | * | * |  |
| Зам.главы администрации | А.Г. Смирнов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | главный специалист |  |  | Н.И.Ерусланова |  |  |  |  |
|  | (должность) |  |  | (ф.и.о.) |  | (подпись) |  |  |
|  | 88315921863 |  |  | "19 " сентября 2012год |  |  |  |  |
|  | (номер контактного телефона) |  |  | (дата составления документа) |  |  |  |  |