Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

от  25 декабря 2012 года          							№116

Об итогах реализации целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Борском районе Нижегородской области в 2008-2012 годах»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа город Бор А.В. Федорова об итогах реализации целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Борском районе Нижегородской области в 2008 – 2012 годах», Совет депутатов городского округа город Бор решил:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Бор А.В. Федорова об итогах реализации целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Борском районе Нижегородской области в 2008 – 2012 годах» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления -

председатель Совета депутатов                                                               В.В. Тарбеев

Информация об итогах реализации районной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в Борском районе Нижегородской области в 2008-2012 годах»

Постановлением администрации Борского района от 03.06.2008 №52 была утверждена районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Борском районе Нижегородской области в 2008-2012 годах» (далее – Программа).

Целью принятия Программы являлась необходимость снижения   негативных последствий  автомобилизации,  обеспечение   охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на  безопасные  условия  движения  на дорогах.

Для достижения указанной цели Программой предусматривался комплекс мероприятий по пяти основным направлениям:

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения (далее – БДД) на местном уровне.

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

3. Формирование общественного мнения по проблеме БДД.

4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

5. Развитие, в том числе содержание, улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

В результате реализации Программы планировалось достигнуть снижения основных показателей аварийности:

- количества погибших в результате ДТП на 15%;

- количества пострадавших в результате ДТП на 100 тыс. жителей на 2% и др.

Источником финансирования Программы предусматривался местный бюджет Борского района, в том числе бюджеты города Бор и сельских поселений. Вместе с тем часть средств поступила в ходе реализации областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области», ежегодно утверждаемой постановлением Правительства Нижегородской области.

Объемы средств местного бюджета, направлявшиеся на реализацию мероприятий Программы, в течение её действия уточнялись после принятия соответствующих нормативных правовых актов о местном бюджете на соответствующий год.

В 2012 году постановлениями администрации городского округа город Бор от 06.08.2012 №4820 и от 31.10.2012 №6053 в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий в Программу были внесены соответствующие изменения. Так, объём финансирования на 2012 год был предусмотрен в размере 900,0 тыс. рублей.

Ниже в таблице приведены объёмы финансирования по годам, основные мероприятия с указанием адресов объектов и др.

| № п/п | Годы | Затраты, тыс.руб. | Развитие улично-дорожной сети и тротуаров | Реконструкция и строительство линий наружного освещения | Установка дорожных знаков, искусственных неровностей и разметки | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 | 41 410,0 | Кап. ремонт и строительство дорог: - ул.Интернациональная; - ул.Салтыкова-Щедрина; - ул.Некрасова (п.Октябрьский); - ул.Западная; - ул.Дзержинского; - ул.Ванеева и др. Кап. ремонт и строительство тротуаров: - ул.Чугунова; - ул.Фрунзе; - ул.Энгельса; - ул. Неклюдово; - ул.Семашко; - ул.Школьная (с.Линда) и др.; | Реконструкция: - ул.Энгельса; - ул.Пожарского; - пер.Нестерова; - ул.Толстого; - ул.Вокзальная и др.; | -ул.Чапаева; -ул.К.Маркса; -ул.Ленина; -ул.Октябрьская; -ул. Коммунистическая; -ул.Красногорка; -пл.Победы и др.; | Проведение конкурсов «Безопасная дорога», «Безопасное колесо», различных соревнований, организация деятельности отрядов ЮИД, проведение операций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход» (во время школьных каникул), занятия с детьми и учащимися и т.д. и т.п. |
| 2 | 2009 | 35 375,0 (+ 48 665,0) | Кап. ремонт и строительство дорог: - ул.Луначарского; - ул.Баринова; - ул.Плеханова; - ул.Бабушкина; - ул.Ленина, - ул.Комсомольская, - ул. Буденного (п.Октябрьский) Кап. ремонт и строительство тротуаров: - ул.Студеная; - ул.Степана Разина; - ул.Свободы; - ул.Ленина; - Боталово-3; - вдоль Стеклозаводского шоссе; - ул.Рабочая и др.; - Средства ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» - строительство транспортной развязки («Звездочка»); | Реконструкция: - ул.Советская; - ул.Микояна; - ул.Кутузова; - ул.Ванеева; - ул.Садовая; - ул.Лесная; -ул.Интернациональная (п.Неклюдово) - перенос лин. эл. снабжения по ул.Ст.Разина и др.; | -по центральным улицам города Бор и др.; | Проведение конкурсов «Безопасная дорога», «Безопасное колесо», различных соревнований, организация деятельности отрядов ЮИД, проведение операций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход» (во время школьных каникул), занятия с детьми и учащимися и т.д. |
| 3 | 2010 | 46 615,4 | Кап. ремонт и строительство дорог: - ул.Интернациональная; - ул.Рабочая; - ул.Новая; - ул.Свободы и др.; Кап. ремонт и строительство тротуаров: - ул.Потемино; - ул.Тургенева; - ул.Махалова и др.; | Реконструкция: - ул.Фигнер; - ул.1-я Новая; - ул. 2-я Новая; - Боталово и Боталово-3 и др.; | -по центральным улицам города Бор и др.; | Проведение конкурсов «Безопасная дорога», «Безопасное колесо», различных соревнований, организация деятельности отрядов ЮИД, проведение операций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход» (во время школьных каникул), занятия с детьми и учащимися и т.д. и т.п. |
| 4 | 2011 | 48 604,4 | Кап. ремонт и строительство дорог: - ул.Чернышевского; - ул.Фигнер; - Боталово-3; - Боталово-4; - ул.Мира; - ул.Строительная; - ул.Свободы; - пер.Советский; - ул.Щербакова и др.; Кап. ремонт и строительство тротуаров: - ул.Фигнер; - ул.Нахимова; - ул.Крупская; - вдоль Стеклозаводского шоссе; - ул.Молодежная (п.Октябрьский); - 2 мкр.; -ул.Школьная, -ул.Победы, -ул.Орджоникидзе, -до ул.Дзержинского (с.Линда) и др.; | Реконструкция: - ул. Интернациональная; - ул. Тургенева; - ул. Толстого; - ул. Нахимова; - ул. Красногорка и др.; | - Боталово-4; - ул.Молодежная (п.Октябрьский); - ул.Спортивная и др.; | Проведение конкурсов «Безопасная дорога», «Безопасное колесо», различных соревнований, организация деятельности отрядов ЮИД, проведение операций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход» (во время школьных каникул), занятия с детьми и учащимися и т.д. и т.п. |
| 7 | 2012 | 900,0 | Кап.ремонт и строительство дорог: - пл.Победы; - ул.Октябрьская; - ул.Интернациональная; - ул.Чугунова; - ул.Трудовая (п.Неклюдово); - ул.Кирова; - объездная дорога (г.Бор - от канат. дороги) и др; ул.Новая (Кантауровское т.у.) д.Чистое Поле (Линд.т.у.) ул.Школьная (Ямновск.т.у.) д.Городищи, ул.Заводская (Красносл) т.у. ул.Мира, Садовая, Пролетарская, Плеханова, Школьная (ППК) Кап. ремонт и строительство тротуаров: - ул. Интернациональная; - ул. Вокзальная и др.; | - Разработка проектно-сметной документации освещения на участке автодороги Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево от перекрестка ул.Толстого-Боталово-2-Боталово-3 до перекрестка ул.Кольцова-ул.Интернациональная-ул.Чайковского; | -по центральным улицам города Бор и др.; | Проведение конкурсов «Безопасная дорога», «Безопасное колесо», различных соревнований, организация деятельности отрядов ЮИД, проведение операций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход» (во время школьных каникул), занятия с детьми и учащимися и т.д. и т.п. |

В результате реализации мероприятий Программы удалось достигнуть совершенствования организации дорожного движения в городском и сельских населенных пунктах, повышения безопасности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом, усиления общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, улучшения условий движения на автомобильных дорогах, снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, что  привело к снижению основных показателей аварийности. Данные по годам приведены ниже в таблице:

| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (за 10 месяцев) | % снижения (2012 к 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 328 | 325 | 266 | 270 | 246 | 200 | 60,9 |
| - в том числе с детским травматизмом, ед. | 35 | 33 | 26 | 26 | 31 | 29 | 82,8 |
| Ранено в ДТП, чел. | 407 | 413 | 312 | 343 | 319 | 254 | 62,4 |
| Погибло в ДТП, чел. | 52 | 42 | 48 | 33 | 28 | 28 | 53,8 |
| - в том числе детей, чел. | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 100 |