Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

## Р Е Ш Е Н И Е

от 28 августа 2012 года							№77

О ходе реализации Программы поддержки предприятий ЖКХ на 2012 год

Заслушав и обсудив информацию  Заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления по ЖКХ и благоустройству  администрации городского округа город Бор Нижегородской области   А.Г.Смирнова о ходе реализации Программы поддержки предприятий ЖКХ на 2012 год,  Совет депутатов городского округа город Бор  решил:

1. Принять к сведению представленную информацию о ходе реализации Программы поддержки предприятий ЖКХ на 2012 год.

- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления -

председатель Совета депутатов		   			В.В.Тарбеев

Приложение к решению Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области «О ходе реализации Программы поддержки предприятий ЖКХ на 2012 год»

О ходе реализации

Программы поддержки предприятий ЖКХ на 2012 год

Программа поддержки предприятий ЖКХ (далее Программа) разработана с целью обеспечения:

- физической и экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей

-устойчивого финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Объем финансирования Программы составляет 92725,53 тыс. руб. Источник финансирования - средства бюджета городского округа город Бор.     
Исполнители основных мероприятий Программы:

ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей»

ОАО «Борский Водоканал»

ОАО «ЖКХ «Каликинское»

МП «Линдовский ККП и Б»

ООО «Линдовский ККП»

ООО «Объединение ЖКХ»

МУП «Объединение ЖКХ»

МУП «Банно-прачечное»

ТСЖ «Монолит»

ТСЖ «Радуга»

ТСЖ «Силикатчик»

Управление ЖКХ

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор

Субсидии имеют целевое назначение и должны быть направлены исполнителями мероприятий Программы на расходы, включенные в Программу.

Исполнители мероприятий Программы  несут ответственность  за достоверность предоставляемой информации и представляют отчеты об использовании субсидий на реализацию Программы поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Управление ЖКХ.

Наиболее актуальными  для предприятий ЖКХ городского округа город Бор являются проблемы, связанные с высокой степенью физического износа действующих основных фондов и ограниченностью финансовых средств, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

Для решения вышеуказанных проблем в целях  обеспечения безаварийной надежной эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижения протяженности сетей с износом 100% необходим капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры.

В программе предусмотрены  средства на капитальный ремонт тепловых сетей ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей»,  в сумме 12 000 тыс. руб. По состояния на 1 августа  (по отчету предприятия) выполнены работы на 4291,4 тыс. руб. (35,8% от объема финансирования по Программе).

В программе предусмотрены средства  на капитальный ремонт и реконструкцию основных фондов, переданных в безвозмездное пользование ОАО «Борский Водоканал», в сумме 11972,15 тыс. руб., в том числе:

- Реконструкция городского канализационного коллектора (1 этап, протяженность 280 м) - 10000 тыс. руб. Выполнены работы на сумму 2930,3 тыс. руб. (29,3%), профинансированы на 6424,5 тыс. руб.

-  Обследование дюкера канализационного коллектора через реку Волга и Борскую Воложку (замер остаточной толщины стенки трубопроводов) - 500 тыс. руб.  Освоено 494,3 тыс. руб.

- Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации от жилого дома №3 к жилому дому № 1 по ул. Победы в п. Большое  Пикино  - 303,6 тыс. руб., освоено 56% средств.

-  Ремонт дорог ЦКНС по ул. Санаторной  г. Бор (инв. №38133) - 1001.1 тыс. руб. Работы в стадии выполнения. Заключен договор с ЗАО «Борская ДПМК».

- Капитальный ремонт канализационных колодцев по ул.Маяковского в г. Бор (5 штук) - 55 тыс. руб. Работы выполнены .

В программе предусмотрена субсидия МП «Линдовский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» на возмещение  затрат, связанных:

- с введением в эксплуатацию котельной в селе Линда, в сумме 3730,2 тыс. руб., средства Программы освоены на 100%.

-с введением в эксплуатацию новых производственных объектов водоснабжения в селе Линда в сумме 689,8 тыс. руб., выполнение составляет 36,1%.

- с проведением работ  по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборах сел Чистое Поле и Спасское 1047,6 тыс. руб., работы профинансированы на 78,3%.

ОАО «ЖКХ «Каликинское» в полном объеме выполнены работы  по капитальному ремонту  и реконструкции основных фондов, в том числе:

- Замена участка холодного водоснабжения от центрального участка по ул. Советской до дома  №18 по ул. Октябрьской  протяженностью 200 м

- Подключение домов № 6,7 по ул. Вокзальной д. Каликино к  централизованной системе водоотведения.

В целях обеспечения доступности услуги по вывозу ЖБО для потребителей д. Каликино и Кантаурово в рамках настоящей программы приобретена  автомашины КО -503В  стоимостью 844,9 тыс. руб.

Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городской округ г. Бор в праве общей собственности на общее имущество, предусмотренные Программой в сумме 2977,2 тыс. руб., освоены на сумму 704, тыс. руб. (23,6%)

в том числе:                          по Программе     освоено

ООО «Объединение ЖКХ»             608,01           256,4

ООО «Фрегат»                          110,8              0

ООО «Линдовский ККП»               852,6            350,8

Управление ЖКХ                      1405,79            96,8

ООО «Объединение ЖКХ» выполнен  капитальный ремонт многоквартирного дома №3 по переулку Успенского города  Бор (восстановление кровли после пожара) на сумму 963,4 тыс.руб. (100% от средств по Программе).

В целях социальной защиты граждан и обеспечения доступности для граждан  платы за жилищные услуги, а также во избежание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2012 году более чем на 6% управляющим организациям за счет средств местного бюджета возмещаются недополученные от населения доходы, связанные с оказанием следующих услуг:

1. Содержание и ремонт жилых  помещений в случае превышения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного договором управления многоквартирным домом в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме, над платой, установленной администрацией городского округа г. Бор  для нанимателей помещений по договору социального найма или договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. По программе на эти цели предусмотрено финансирование ОАО «ЖКХ «Каликинское»  - 129,4 тыс. руб. Профинансировано 52,4 тыс. руб.  или 40,5%.

2. Содержание и ремонт жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда. По программе на эти цели предусмотрено финансирование МУП «Объединение ЖКХ» в сумме 17015,2 тыс. руб. Начислено субсидии согласно представленным отчетам предприятия 10002,8 тыс. руб., профинансировано -7089,7 тыс. руб.

3. Содержание и ремонт лифтов (возмещение разницы между экономически обоснованными тарифами и платой населения).

По программе на эти цели предусмотрено финансирование в сумме 4263,4 тыс. руб. Фактически профинансировано 2839,3 тыс. руб. (66,6%).

В том числе:

-ООО «Объединение ЖКХ» в сумме 3682,6 тыс. руб., профинансировано 2554,1 тыс. руб. (69,4%).

- ТСЖ «Монолит» в сумме 153,9 тыс. руб., профинансировано 78,3 тыс. руб. (50,9%).

- ТСЖ «Радуга» в сумме 426,9 тыс. руб., профинансировано 206,9 тыс. руб. (48,5%).

4. Оплата сжиженного газа из групповых емкостей, потребленного населением сверх установленных нормативов потребления. По программе на эти цели предусмотрено финансирование ООО «Объединение ЖКХ» в сумме 1349,1 тыс. руб., профинансировано 1067,7 тыс. руб. (79,1%).

5. Вывоз ЖБО населения многоквартирных домов (разница между стоимостью работ по договору управляющей организации с подрядной организацией и платой населения за вывоз жидких бытовых отходов).

По программе на эти цели предусмотрено финансирование 13321,7 тыс. руб., профинансировано 7566,5 тыс. руб. (56,8%).

В том числе:

ООО «Объединение ЖКХ» в сумме 11121,2 тыс. руб., профинансировано 6565,5 тыс. руб. (58,1%).

МУП «Объединение ЖКХ» в сумме 637,5 тыс. руб., профинансировано 318,8 тыс. руб. (50%).

ТСЖ «Силикатчик» в сумме 421 тыс. руб., профинансировано 162,1 тыс. руб. (38,5%).

ООО «Фрегат» в сумме 1142 тыс. руб., профинансировано 520,1 тыс. руб. (45,5%).

Плата за услуги бань для населения устанавливается с учетом социальной значимости и доступности данной услуги для всех категорий населения. Установленный размер платы  для населения составляет 31-35% от уровня экономически обоснованного тарифа предприятия и не возмещает всех расходов бань МУП «Банно-прачечное» и МП «Линдовский ККП и Б» на выполнение данной услуги. Для обеспечения безубыточной работы предприятий разница между экономически обоснованным тарифом предприятия и размером установленной для населения платы за услуги бань возмещается за счет средств местного бюджета.

Субсидии на возмещение разницы  между экономически обоснованным тарифом предприятия и размером установленной для населения платы за услуги бань предусмотрены в Программе в размере 21396,6 тыс. руб., профинансировано 15601,2 тыс. руб. (72,9%).

В целом выполнены мероприятия Программы на 46 705,8 тыс. руб. (50,4% от средств, предусмотренных в Программе), профинансировано выполнение мероприятий в размере 53 446,5 тыс. руб. (57,6% от средств, предусмотренных в Программе).