Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от  27 августа 2013 года                                                                              №69

Об утверждении отчета о ходе подготовки объектов ЖКХ городского округа город Бор к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

Заслушав отчет заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор Ворошилова А.Г. о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., Совет депутатов городского округа город Бор   решил:

- Утвердить отчет о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

- Рекомендовать администрации городского округа город Бор обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

Глава местного самоуправления -

председатель Совета депутатов 					В.В. Тарбеев

Отчет о  ходе подготовки объектов ЖКХ городского округа город Бор к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период основывается на анализе работы системы жилищно-коммунального хозяйства в прошедшем осенне-зимнем сезоне в соответствии с нормативными требованиями в пределах денежных средств, предусмотренных в себестоимости коммунальных и жилищных услуг как по текущему, так и по капитальному ремонту, а также за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Бор на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства, и средств по статье «Благоустройство».

За многие годы в округе сложилась система подготовки в осенне-зимний период,  в рамках которой для обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2013-2014 гг. постановлением администрации городского округа город Бор от 04.06.2013г. №3256 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа г. Бор к осенне-зимнему периоду  2013-2014 года» утверждён состав комиссии городского округа город Бор  по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, состоящей из руководителей бюджетных отраслей, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, надзорных инспекторов. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия и контроль всех структур Контроль за ходом подготовки в осенне-зимний период 2013-2014 гг. осуществляется на основании еженедельного мониторинга по подготовке жилищного фонда и инфраструктуры к работе в зимних условиях. Обобщенные данные по округу отражаются в еженедельной форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима).

Так, по состоянию на 20.08.2013г.:

- подготовлено 2781 тыс. м2 жилищного фонда из 3273тыс. м2, что составляет     85%;

- из 81 котельной подготовлено  68  (84%), в том числе 63 муниципальных, из которых  8 отремонтировано капитально;

По капитальному и текущему ремонту инженерной инфраструктуры отремонтировано:

- тепловых сетей – 158,4 км - 85% (план – 186,4 км), в том числе 3 км ветхих сетей – 85,7% (план – 3,5 км);

- канализационных сетей – 211,8 км, 85% (план – 249,2 км), в том числе ветхих сетей – 0,34 км, 85% (план - 0,4 км);

- водопроводных сетей – 340,2 км, 85% (план — 400,3 км), в том числе ветхих – 2,5 км, 86% (план – 2,9 км).

По состоянию на 20.08.2013 года за счет средств собственников и нанимателей жилья выполнен капитальный и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов на сумму 31,05 млн. руб. (71,05%), в том числе:

- отремонтировано крыш – на 10,56 млн. руб.;

- внутридомовых инженерных сетей – на 10,11 млн. руб.;

- отремонтировано 34 подъезда -  на 1,53 млн. руб.;

- выполнен ремонт фасадов - на 0,03 млн. руб.;

- выполнено прочих работ по подготовке к зиме на 8,82 млн. руб.

В рамках реализации программы поддержки предприятий жилищно-коммунального комплекса городского округа город Бор из средств местного бюджета выделено на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры 12,3 млн. руб. (70,7% ) при плане 17,4 млн. руб.,  в том числе:

- объектов  теплоснабжения — 11,4 млн. руб.;

- объектов водоснабжения — 0,9 млн. руб.

Благоустройство

В 2013 году  запланировано выполнение работ   по капитальному и текущему ремонту в сфере содержания объектов внешнего благоустройства на сумму – 16,9 млн. руб.

По состоянию на 20.08.2013г. выполнено работ - на 10,2 млн. руб., в том числе:

- выполнен капитальный и текущий ремонт дорог и тротуаров — на 3,7 млн. руб.;

- заменено аварийных опор  на сумму -  199,8 тыс. руб.;

- отремонтировано линий наружного освещения — на 449,3 тыс. руб.;

- выполнены прочие мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок, устройство контейнерных площадок, снос ветхого жилого фонда) – на 5,0 млн. руб.;

- выполнены работы по безопасности дорожного движения                    (установка и ремонт дорожных знаков, устройство разметки, искусственных неровностей) на 961,2 тыс. руб.

На реализацию областной целевой программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области» на ремонт дорог и придомовых территорий городского округа город Бор из средств областного и местного бюджета выделено 44,86 млн. руб. По состоянию на 20.08.2013 г. выполнено работ на сумму 20,6 млн. руб.

В соответствии с действующими нормативными актами подготовка к работе в осенне-зимних условиях должна завершиться

- на жилом фонде к 15 сентября,

- на объектах инженерной инфраструктуры – 15 ноября.

Учитывая климатические особенности, предприятия жилищно-коммунального комплекса организуют практическое выполнение всех ремонтных работ в срок до 1-15 октября.  Фактическое выполнение ремонтных работ на 20.08.2013 г. составляет от 80 до 100%, а оплата выполненных работ составляет только 45%, поскольку в договорах с подрядными организациями предусматривается отсрочка от фактически выполненных работ в соответствии с планируемыми поступлениями платежей за коммунальные услуги и финансированием из средств местного бюджета.

В 2013 году  контроль степени готовности к работе в отопительном сезоне ресурсоснабжающих организаций (РСО), теплоснабжающих организаций (ТСО) и потребителей социальной сферы и жилого фонда округа будет впервые осуществляться в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103. В целях реализации данного Приказа администрация городского округа г. Бор  постановлением от 27.06.2013 №3869 «О создании комиссии по проверке готовности РСО, ТСО и потребителей к отопительному периоду 2013-2014гг. и утверждении графика работы комиссии» создала соответствующую комиссию, утвердила Положение о работе вышеназванной комиссии и график работы комиссии.

Сведения о подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях по состоянию на 20 августа  2013 года

Наименование  муниципального района или города Нижегородской области  Городской округ город Бор

| Показатели | № строк | Ед. изм. | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Площадь жилищного фонда, ВСЕГО: | 01 | тыс. м2 | 3272,7 | 3272,7 | 2780,58 |  | 84,90% |
| Количество многоквартирных домов, ВСЕГО: | 02 | ед. | 1482 | 1482 | 1260 |  | 85,02% |
| Площадь многоквартирных домов, ВСЕГО: | 03 | тыс. м2 | 1526,04 | 1526,04 | 1297,18 |  | 85,00% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество многоквартирных домов, находящихся в управлении или на обслуживании жилищных организаций (кроме ТСЖ и ЖСК) | 04 | ед. | 1244 | 1244 | 1057 | 12 | 84,97% |
| площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении или на обслуживании жилищных организаций (кроме ТСЖ и ЖСК) | 05 | тыс. м2 | 1307,94 | 1307,94 | 1111,7 | 15,23 | 84,99% |
| количество многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляется собственниками помещений самостоятельно (кроме ТСЖ и ЖСК) | 06 | ед. | 37 | 37 | 32 |  | 86,49% |
| площадь многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляется собственниками помещений самостоятельно (кроме ТСЖ и ЖСК) | 07 | тыс. м2 | 4,84 | 4,84 | 4,18 |  | 86,36% |
| количество многоквартирных домов - ТСЖ, ЖСК | 08 | ед. | 201 | 201 | 171 |  | 85,07% |
| площадь многоквартирных домов - ТСЖ, ЖСК | 09 | тыс. м2 | 213,26 | 213,26 | 181,3 |  | 85,01% |
| количество многоквартирных домов, находящихся на обслуживании организаций (ведомств), колхозов и др. | 10 | ед. | - | - |  |  |  |
| площадь многоквартирных домов, находящихся на обслуживании организаций (ведомств), колхозов и др. | 11 | тыс. м2 | - | - |  |  |  |
| Количество общежитий - ВСЕГО: | 12 | ед. | 17 | 17 | 14 |  | 82,30% |
| Общая площадь общежитий - ВСЕГО: | 13 | тыс. м2 | 25,6 | 25,6 | 21,1 |  | 82,40% |
| Количество домов системы социального обслуживания населения - ВСЕГО: | 14 | ед. | 5 | 5 | 4 |  | 80,00% |
| Площадь домов системы социального обслуживания населения - ВСЕГО: | 15 | тыс. м2 | 13,4 | 13,4 | 10,8 |  | 80,60% |
| Количество жилых домов - ВСЕГО: | 16 | ед. | 29362 | 29362 | 24958 |  | 85,00% |
| Площадь жилых домов - ВСЕГО: | 17 | тыс. м2 | 1707,66 | 1707,66 | 1451,5 |  | 85,00% |

| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период на 20.08.2013 | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене на 20.08.2013 | % выполнения задания на 20.08.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс. м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: - муниципальный | 03 | тыс. ед. | 643 | 1,482 | 1,482 | 1,260 |  | 85 |
|  | 04 | тыс. м2 | 058 | 3273 | 3273 | 2781 |  | 85 |
| - государственный | 05 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 81 | 81 | 68 | 8 | 84 |
| мощность | 10 | Гкал/час |  | 408,70 | 408,70 | 343,7 | 30,0 | 84 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 75 | 75 | 63 | 8 | 84 |
| мощность | 12 | Гкал/час |  | 225,40 | 225,40 | 191,5 | 30,0 | 84 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 186,4 | 186,4 | 158,4 | 0,3 | 85 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | 182,2 | 182,2 | 154,9 | 0,3 | 85 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 10,1 | 3,5 | 3,0 | 0,3 | 85,7 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | 10,1 | 3,5 | 3,0 | 0,3 | 85,7 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 | 3 | 0 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 | 3 | 0 | 100 |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 38 | 38 | 32 | 0 | 84 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 38 | 38 | 32 | 0 | 84 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 | 8 | 8 | 7 | 6 | 87,5 |
| пропускная способность | 26 | т.м3/сут. | 599 | 54,8 | 54,8 | 48,2 | 5,3 | 87,5 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 | 8,0 | 8,0 | 7 | 6 | 87,5 |
| пропускная способность | 28 | т.м3/сут. | 599 | 54,8 | 54,8 | 48,2 | 5,3 | 87,5 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 400,3 | 400,3 | 340,2 | 0,6 | 85 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 396,7 | 396,7 | 337,1 | 0,6 | 85 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 65,8 | 2,9 | 2,5 | 0,6 | 86 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 65,8 | 2,9 | 2,5 | 0,6 | 86 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | 53 | 53 | 45 | 11 | 85 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | 53 | 53 | 45 | 11 | 85 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | 15 | 15 | 12 | 0 | 80 |
| пропускная способность | 36 | т.м3\сут. | 599 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 0,0 | 80 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | 15,0 | 15,0 | 12 | 0 | 80 |
| пропускная способность | 38 | т.м3\сут. | 599 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 0,0 | 80 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 249,2 | 249,2 | 211,8 | 0,0 | 85 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 249,2 | 249,2 | 211,8 | 0,0 | 85 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 40,50 | 0,40 | 0,34 | 0,0 | 85 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 40,50 | 0,40 | 0,34 | 0,0 | 85 |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 100 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 100 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | 193 | 193 | 193 | 0 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 87 | 87 | 87 | 0 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | 79 | 79 | 79 | 0 | 100 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. кв. м | 058 | 3972,0 | 34,1 | 29,9 | 0,0 | 88 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс. кв. м | 058 | 1014,0 | 27,5 | 22,9 | 0,0 | 83 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | 26 | 26 | 26 | 0 | 100 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 | 1085,0 | 1085,0 | 1085,0 | 0,0 | 100 |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
| - другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 | 910,0 | 670,0 | 670,0 | * | 100 |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 | 580,0 | 125,0 | 45,0 | * | 36 |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м3 | 114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| приливные | 65 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| солнечные | 66 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ветровые | 67 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| термальные | 68 | кВт | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн. руб. | 385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |  |
| на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |  |
| на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн. руб. | 385 | 152,2 | 152,2 | 68,5 |  | 45 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 | 14,1 | 14,1 | 6,0 | * | 42,5 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | * | 100 |
| на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | * | 100 |
| на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 | 78,6 | 78,6 | 49,0 |  | 62 |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн. руб. | 385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе | 80 | млн. руб. | 385 |  | * | * | * | * |
| уголь | 81 | млн. руб. | 385 | 0,0 | * | * | * | * |
| жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 | 2,48 | * | * | * | * |
| газ * начислено по схеме 1/12 на 20.08.2013 | 83 | млн. руб. | 385 | 30,70 | * | * | * | * |
| теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 | 1,0 | * | * | * | * |
| электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 | 2,34 | * | * | * | * |
| * Справочно: переплата за фактически поставленный газ составляет 14,95 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |