# Администрация городского округа город Бор

# Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2022                                                                                                         № 3447

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от  28.12.2017 № 7862

В соответствии с постановлением администрации  городского округа г.Бор   от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628, от 28.11.2017 № 7028, от 28.10.2019 № 5822) администрация городского округа  г. Бор п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.12.2017 № 7862 ( в редакции постановления от 06.02.2018 № 611, от 06.03.2018 №1255, от 30.03.2018 № 1749, от 05.07.2018 № 3810, от 13.11.2018 № 6548, от 05.02.2019 № 559, от 29.03.2019 № 1725, от 30.04.2019 № 2453, от 01.07.2019 №3510, от 29.08.2019 № 4688, от 07.10.2019 № 5418, от 07.11.2019 г № 6033, от 06.12.2019 № 6613, от 27.12.2019 №7137, от 30.06.2020 № 2709, от 10.08.2020      № 3332, от 01.09.2020 № 3773, от 06.11.2020 № 5075, от 30.12.2020 № 6261, от 01.02.2021 № 430, от 29.04.2021 № 2260, от 30.06.2021 № 3277, от 25.08.2021  №4235, от 03.11.2021 № 5548, от 29.12.2021 № 6776, от 28.01.2022 № 360, от 15.02.2022 № 708, от 02.03.2022 № 999, от 10.06.2022 № 2986) , согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор  обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте www.borcity.ru .

| Глава местного самоуправления |  | А.В. Боровский |
| --- | --- | --- |
| Н.В.Алилуева 9-00-26 |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 05.07.2022  № 3447

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.12.2017 № 7862( в редакции постановления от 06.02.2018 № 611, от 06.03.2018 №1255, от 30.03.2018 № 1749,  от 05.07.2018 № 3810, от 13.11.2018 № 6548, от 05.02.2019 №559, от 29.03.2019 №1725, от 30.04.2019 № 2453, от 01.07.2019 №3510, от 29.08.2019 №4688 ,от 7.10.2019 №5418, от 07.11.2019  № 6033, от 06.12.2019 № 6613, от 27.12.2019 №7137, от 30.06.2020 №2709, от 10.08.2020 № 3332, от 01.09.2020 №3773, от 6.11.2020 №5072, от 30.12.2020 №6261, от 01.02.2021№430, от 29.04.2021 №2260, от 30.06.2021 №3277, от 25.08.2021 № 4235, от 03.11.2021 №5548, от 29.12.2021 №6776, от 28.01.2022 №360, от 15.02.2022 №708, от 02.03.2022 №999, от 10.06.2022 №2986):

- В разделе 1 « Паспорт программы» в пункте 7 некоторые строки изложить в новой редакции:

| 7 | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 498 898,1 | 44 863,6 | 65 722,2 | 139 333,0 | 50 171,0 | 79 497,8 | 57 480,0 | 61 830,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 74116,7 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 12 232,0 | 8 247,4 | 8 688,1 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 446 230,7 | 44 863,6 | 65 722,2 | 139 333,0 | 50 171,0 | 61 942,0 | 39 924,2 | 44 274,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 63 583,1 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 8720,8 | 4 736,2 | 5 176,9 |
|  |  | Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» | 52 667,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 555,8 | 17 555,8 | 17 555,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 10 533,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511,2 | 3 511,2 | 3 511,2 |

# 2.Раздел 2.4. « Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в Таблице 1. «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб | В том числе по годам реализации, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | ### 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | ### Всего по муниципальной программе: ### «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» ### (1)+(2)+(3)+(4) | 26 0 00 00000 | 2018-2024гг | ### Управление ЖКХ | 498 898,1 | 44 863,6 | 65 722,2 | 139 333,0 | 50 171,0 | 79 497,8 | 57 480,0 | 61 830,5 |
| 0.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 74 116,7 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 12 232,0 | 8 247,4 | 8 688,1 |
| 1. | Подпрограмма 1 ### «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1)+(2)+(3)+(4) | 26 1 00 00000 | 2018-2024гг | ### Управление ЖКХ | 446 230,7 | 44 863,6 | 65 722,2 | 139 333,0 | 50 171,0 | 61 942,0 | 39 924,2 | 44 274,7 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 63 583,1 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 8720,8 | 4 736,2 | 5 176,9 |
| 1.3 | «Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 26 1 F2 00000 | 2019-2024г | ### Управление ЖКХ | 351 218,7 | 0 | 52 934,3 | 133 547,3 | 42 144,3 | 40 053,0 | 39 097,8 | 43 442,0 |
| 1.3.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 26 121,8 | 0 | 5293,4 | 4354,7 | 4 214,4 | 4005,3 | 3 909,8 | 4 344,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» | 2620000000 | 2022-2024г | Управление ЖКХ | 52 667,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 555,8 | 17 555,8 | 17 555,8 |
| 2.0.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 10 533,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511,2 | 3 511,2 | 3 511,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» | 2620100000 |  |  | 52 667,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 555,8 | 17 555,8 | 17 555,8 |
| 1.2.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 10 533,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511,2 | 3 511,2 | 3 511,2 |

- В  Разделе 3.1.1. «Паспорт подпрограммы 1» пункт 6  изложить в новой редакции

| 6 | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования; Всего тыс.руб; В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей). 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4); 446 230,7; 44 863,6; 65 722,2; 139 333,0; 50 171,0; 61 942,0; 39 924,2; 44 274,7. (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов); 63 583,1; 4 486,4; 18 081,3; 10140,4; 12 241,1; 8720,8; 4 736,2; 5 176,9. (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор; 52 067,7; 15 700,0; 11 696,0; 1 567,7; 1517,2; 18 615,4; 1 407,5; 1 563,9. (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор; 330 579,9; 24 677,2; 35 944,9; 127 624,9; 36 412,7; 34 605,8; 33 780,5; 37 533,9. 4) прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| --- | --- | --- |

- В  Разделе 3.2.1. «Паспорт подпрограммы 2» пункт 6  изложить в новой редакции

| 6 | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования; Всего тыс.руб. 2022; 2023; 2024. Подпрограмма 2 (1) + (2) + (3) + (4) «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»; 52 667,4; 17 555,8; 17 555,8; 17 555,8. (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов); 10 533,6; 3 511,2; 3 511,2; 3 511,2. (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор; 42 133,8; 14 044,6; 14 044,6; 14 044,6. (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- | --- |

5. Приложение №2 « Перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Наименование общественных пространств городского округа г. Бор | Краткое описание общественного пространства и планируемых работ | Период реализации | Основание включения в период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона отдыха "Мухинское озеро", г.Бор | Площадь благоустраиваемой территории 1,4га. Зона отдыха «Мухинское озеро» располагается в центральной части города, в непосредственной близости к главной улице и примыкает к центральной площади, которая является главной транспортной развязкой и местом проведения массовых мероприятий (ярмарки, фестивали). Благоустройство территории предусматривает: благоустройство береговой зоны озера с устройством пешеходных дорожек с закрытыми беседками, благоустройство и озеленение основного массива сквера, устройство освещения и парковочной площадки. Также предусмотрены детские зоны отдыха, (большая игровая и спортивная площадки). | 2018-1 этап 2019-2 этап 2020- 3этап | В 2020 году реализация 3 этапа проекта Зона отдыха «Мухинское озеро», согласно рейтингового голосования, которое проходило в октябре 2019 года |
| 2. Пляжная зона на озере Юрасовское, г.Бор | Площадь благоустраиваемой территории пляжа 4,9га. Озеро Юрасовское - это объект, который является важным элементом природной среды города Бор, комфортной и доступной зоной отдыха у воды жителей и гостей города. Благоустройство предполагает: детскую и спортивные площадки, кабинки для переодевания, площадку для летнего кафе. Предусмотрено место для объекта многофункционального назначения (спасательный пост, медицинский кабинет, туалет) | 2019г. | По результатам рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 г. |
| 3.Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М.Горькому и Ф.И.Шаляпину, г.Бор | Площадь благоустройства 15,4 га. Излюбленное место отдыха для прогулок борчан и гостей города, молодожен и выпускников. Историко-рекреационная зона, связанная с именами А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. Благоустройство территории включает в себя реконструкцию пешеходных дорожек, освещения, организацию смотровых площадок по ходу пешеходной зоны, строительство парящего консольного моста, организацию открытого амфитеатра. | 2020г.-2021г | По результатам рейтингового голосования, проведенного в октябре 2019 года, в форме дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4.«Борское Волгоречье» (2 этап) | Площадь благоустройства 3,6 га. Территория от канатной дороги до сквера с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца. Проект предусматривает создание прогулочной дорожно-тропиночной сети, детской и спортивной площадок, освещенной велодорожки, установку МАФ . | 2021 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 23 июня 2020 года по 6 июля (включительно) 2020 года |
| 5.Парк им.Максимова, г.Бор | Площадь благоустройства 3,3 га. Территория парка востребована как место отдыха, проведения семейного и молодежного досуга у жителей микрорайона Стекольного завода и гостей города. Парк связан с именем В.В. Максимова, который возглавлял с 1992 года Борский стекольный завод. Благоустройство предусматривает: Ремонт тротуарного покрытия, освещения, озеленения, установка малых архитектурных форм, реконструкция главного входа. | 2021г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 23 июня 2020 года по 6 июля (включительно) 2020 года |
| 6.Сквер, п. Октябрьский | Площадь благоустройства 0,72 га. Территория вблизи МАУК «Октябрьский Дом Культуры» востребована у жителей поселка как центральное место проведения общественных и массовых мероприятий, семейного и молодежного досуга. Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в зеленой зоне сквера, установку МАФ, ремонт освещения. | 2022 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года |
| 7. Сквер, п. Неклюдово | Площадь благоустройства 1,5 га. Территория вблизи МАУК «Неклюдовский Дом Культуры» востребована у жителей поселка как центральное место проведения общественных и массовых мероприятий, семейного и молодежного досуга, спортивных мероприятий. Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в зеленой зоне сквера, установку МАФ, игровых и спортивных элементов, ремонт освещения. | 2022 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года |
| 8. Сквер, п. Б.Пикино | Территория сквера вблизи МАУ СОК «Взлет». Благоустройство предусматривает ремонт пешеходных дорожек, освещения, установку МАФ, уличных тренажеров, ремонт хоккейной коробки | 2023 г | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 30 мая 2022 года |
| 9. Сквер, с. Линда | Территория сквера вблизи МАУК «Линдовский социально-культурный комплекс», востребована у жителей, как место отдыха и для проведения торжественных мероприятий. Благоустройство предусматривает ремонт пешеходных дорожек, освещения, установку МАФ, игровых и спортивных элементов. | 2024 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 30 мая 2022 года |