Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2022                                                                                                  № 6029

Об утверждении краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»,  Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и согласованием министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области Сл-326-772489/22 от 27.10.2022 года, администрация городского округа  Бор  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области  на 2023-2025 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор А.Г.Ворошилова.

3. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления                                                       А.В. Боровский

О.М.Гурьяшова

91850

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа г.Бор от 22.11.2022 № 6029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| Финансовое обеспечение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области на период 2023-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** |  | Планируемые средва на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -255 539 253 |  | 1 359 361 862 |  |  | 39 181 163 | 37 170 477 | 1 283 010 222 |
| Итого на 2023 год |  | 1 572 233,80 | 1 354 963,48 | 9 586,19 | 207 684,13 |  |  | 6,83 | 10 738 358 | 9 254 401 | 65 474 | 1 418 483 | 92,1 | 95,0 |  | 95 |  |  |  |  | -265 981 072 |  | 4 499 889 |  |  | -172 512 443 | 37 170 477 | 139 841 855 |
| Итого на 2024 год |  | 1 632 797,70 | 1 411 624,98 | 9 586,19 | 211 586,53 |  |  | 6,83 | 11 152 009 | 9 641 399 | 65 474 | 1 445 136 | 92,1 | 95,0 |  | 95 |  |  |  |  | 5 113 982 |  | 217 712 420 |  |  | 104 694 072 |  | 113 018 348 |
| Итого на 2025 год |  | 1 665 867,30 | 1 440 792,18 | 9 586,19 | 215 488,93 |  |  | 6,83 | 11 377 874 | 9 840 611 | 65 474 | 1 471 789 | 92,1 | 95,0 |  | 95 |  |  |  |  | 5 327 837 |  | 1 137 149 553 |  |  | 106 999 534 |  | 1 030 150 019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области на период 2023-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  | 199 369,60 | 171987,05 | 168 756,35 | 3 230,70 | 160 025,88 | 7 912 | 3 677 603 143 | 0 | 0 | 0 | 3 677 603 143 | 3677603143 | 3 465 051 071 | 189 521 303 | 23 030 769 |  |  |
| Итого по МО на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 8 985,15 | 7 513,60 | 7 513,60 | 0,00 | 7 483,00 | 360 | 177 066 432 | 0 | 0 | 0 | 177 066 432 | 177 066 432 | 165 071 314 | 8 462 590 | 3 532 528 |  |  |
| 1 | г Бор, ул Максима Горького, д 108 | 1975 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 4 489,95 | 3 904,30 | 3 904,30 | 0,00 | 3 904,30 | 184 | 104 421 492 |  |  |  | 104 421 492 | 104 421 492 | 97 415 989 | 4 920 800 | 2 084 703 |  | 12.2023 |
| 2 | г Бор, ул Чугунова, д 9 | 1970 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 3 714,90 | 2 887,90 | 2 887,90 | 0,00 | 2 857,30 | 144 | 34 346 654 |  |  |  | 34 346 654 | 34 346 654 | 32 057 731 | 1 602 887 | 686 036 |  | 12.2023 |
| 3 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 6 | 1974 | не было | СчРО | К | 2 | 2 | 780,30 | 721,40 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | 33 | 38 298 286 |  |  |  | 38 298 286 | 38 298 286 | 35 597 594 | 1 938 903 | 761 789 |  | 12.2023 |
| Итого по МО на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 22 670,60 | 16 471,00 | 16 471,00 | 0,00 | 16 409,80 | 1 056 | 108 494 237 | 0 | 0 | 0 | 108 494 237 | 108 494 237 | 103 056 518 | 3 232 308 | 2 205 411 |  |  |
| 4 | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 39 | 1981 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 3 936,30 | 2 505,50 | 2 505,50 | 0,00 | 2 505,50 | 185 | 25 122 766 |  |  |  | 25 122 766 | 25 122 766 | 23 448 540 | 1 172 427 | 501 799 |  | 12.2024 |
| 5 | г Бор, ул Чугунова, д 9 | 1970 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 3 714,90 | 2 887,90 | 2 887,90 | 0,00 | 2 857,30 | 144 | 39 710 180 |  |  |  | 39 710 180 | 39 710 180 | 37 017 154 | 1 900 858 | 792 168 |  | 12.2024 |
| 6 | г Бор, ул Чугунова, д 8 | 1967 | не было | ССч | К | 4 | 5 | 3 684,10 | 2 842,10 | 2 842,10 | 0,00 | 2 842,10 | 200 | 43 661 291 |  |  |  | 43 661 291 | 43 661 291 | 42 590 824 | 159 023 | 911 444 |  | 12.2024 |
| Итого по МО на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 167 714 | 148 002 | 144 772 | 3 231 | 136 133 | 6 495 | 3 392 042 474 | 0 | 0 | 0 | 3 392 042 474 | ########### | 3 196 923 239 | 177 826 405 | 17 292 830 |  |  |
| 7 | с. Кантаурово, ул. Заречная, д. 76, лит. а | 1978 | не было | РО | К | 2 | 2 | 803,60 | 739,30 | 739,30 | 0,00 | 739,30 | 40 | 68 550 |  |  |  | 68 550 | 68 550 | 18 550 | 50 000 | 0 |  | 12.2025 |
| 8 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 3 | 1965 | не было | РО | К | 2 | 3 | 610,54 | 530,9 | 530,9 | 0,00 | 299,00 | 25 | 8 190 000 |  |  |  | 8 190 000 | 8 190 000 | 7 800 000 | 390 000 | 0 |  | 12.2025 |
| 9 | с Линда, ул Школьная, д 7 | 1972 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1 046,90 | 963,6 | 963,6 | 0,00 | 933,80 | 49 | 8 190 000 |  |  |  | 8 190 000 | 8 190 000 | 7 800 000 | 390 000 | 0 |  | 12.2025 |
| 10 | с Спасское, ул Центральная, д 20 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 3 | 911,03 | 792,2 | 740,4 | 51,80 | 690,60 | 31 | 7 498 615 |  |  |  | 7 498 615 | 7 498 615 | 7 037 706 | 460 909 | 0 |  | 12.2025 |
| 11 | г Бор, ул Свердлова, д 74 | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 391,9 | 360,9 | 360,9 | 0,00 | 360,90 | 16 | 17 550 078 |  |  |  | 17 550 078 | 17 550 078 | 16 562 909 | 987 169 | 0 |  | 12.2025 |
| 12 | г Бор, ул Суворова, д 53 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 193,9 | 171,4 | 171,4 | 0,00 | 75,80 | 12 | 8 399 712 |  |  |  | 8 399 712 | 8 399 712 | 7 848 275 | 551 437 | 0 |  | 12.2025 |
| 13 | г Бор, ул Чернышевского, д 1 | 1973 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 438,8 | 400,8 | 400,8 | 0,00 | 400,80 | 16 | 15 334 288 |  |  |  | 15 334 288 | 15 334 288 | 14 452 633 | 881 655 | 0 |  | 12.2025 |
| 14 | д.Дроздово (Кантауровский с/с), д.6 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 800,7 | 739 | 739 | 0,00 | 324,70 | 33 | 17 673 940 |  |  |  | 17 673 940 | 17 673 940 | 16 728 492 | 945 448 | 0 |  | 12.2025 |
| 15 | д.Дроздово (Кантауровский с/с), д.7 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 768,8 | 710,3 | 710,3 | 0,00 | 557,30 | 33 | 17 549 707 |  |  |  | 17 549 707 | 17 549 707 | 16 610 175 | 939 532 | 0 |  | 12.2025 |
| 16 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 4 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 336,2 | 305,8 | 305,8 | 0,00 | 305,80 | 16 | 12 141 258 |  |  |  | 12 141 258 | 12 141 258 | 11 411 652 | 729 606 | 0 |  | 12.2025 |
| 17 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 8 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 430,33 | 374,2 | 374,2 | 0,00 | 374,20 | 16 | 15 300 147 |  |  |  | 15 300 147 | 15 300 147 | 14 420 118 | 880 029 | 0 |  | 12.2025 |
| 18 | д Рекшино, д 66 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 497,3 | 421,7 | 421,7 | 0,00 | 287,90 | 25 | 7 131 662 |  |  |  | 7 131 662 | 7 131 662 | 6 640 608 | 491 054 | 0 |  | 12.2025 |
| 19 | п Большеорловское, ул Советская, д 2 | 1952 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 435,70 | 389,70 | 389,70 | 0,00 | 389,70 |  | 17 180 653 |  |  |  | 17 180 653 | 17 180 653 | 16 258 695 | 921 958 | 0 |  |  |
| 20 | п Неклюдово, ул Полевая, д 7 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 328,5 | 300,1 | 300,1 | 0,00 | 300,1 | 16 | 16 060 208 |  |  |  | 16 060 208 | 16 060 208 | 15 143 985 | 916 223 | 0 |  | 12.2025 |
| 21 | п Неклюдово, ул Полевая, д 8 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 516,93 | 449,5 | 449,5 | 0,00 | 449,5 | 25 | 18 904 255 |  |  |  | 18 904 255 | 18 904 255 | 17 852 601 | 1 051 654 | 0 |  | 12.2025 |
| 22 | п Ситники, ул 1 участок, д 12 | 1936 | не было | РО | Д | 1 | 2 | 456,2 | 363,3 | 363,3 | 0,00 | 108,10 | 33 | 14 345 210 |  |  |  | 14 345 210 | 14 345 210 | 13 415 416 | 929 794 | 0 |  | 12.2025 |
| 23 | п Ситники, ул 1 участок, д 13 | 1960 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 671,1 | 619,9 | 619,9 | 0,00 | 331,90 | 41 | 16 450 002 |  |  |  | 16 450 002 | 16 450 002 | 15 515 218 | 934 784 | 0 |  | 12.2025 |
| 24 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 18 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 511,64 | 444,9 | 444,9 | 0,00 | 413,60 | 25 | 21 836 612 |  |  |  | 21 836 612 | 21 836 612 | 20 645 322 | 1 191 290 | 0 |  | 12.2025 |
| 25 | п.ст Киселиха, ул Вокзальная, д 2 | 1968 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 197 | 169,4 | 169,4 | 0,00 | 126,70 | 12 | 13 544 505 |  |  |  | 13 544 505 | 13 544 505 | 12 748 078 | 796 427 | 0 |  | 12.2025 |
| 26 | п.ст Киселиха, ул Вокзальная, д 3 | 1960 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 197,9 | 165,6 | 165,6 | 0,00 | 146,60 | 12 | 13 655 078 |  |  |  | 13 655 078 | 13 655 078 | 12 750 529 | 796 550 | 107 999 |  | 12.2025 |
| 27 | г Бор, пер Воровского, д 9 | 1989 | не было | ССч | К | 5 | 5 | 4 609,40 | 3 430,90 | 3 430,90 | 0,00 | 3 384,40 | 154 | 93 028 660 |  |  |  | 93 028 660 | 93 028 660 | 88 447 273 | 4 581 387 | 0 |  | 12.2025 |
| 28 | г Бор, ул Интернациональная, д 64 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 1 | 309,4 | 286,1 | 286,1 | 0,00 | 247,10 | 16 | 17 187 361 |  |  |  | 17 187 361 | 17 187 361 | 16 217 464 | 969 897 | 0 |  | 12.2025 |
| 29 | г Бор, ул Махалова, д 12 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 2 | 420,4 | 377,4 | 377,4 | 0,00 | 377,40 | 16 | 20 809 566 |  |  |  | 20 809 566 | 20 809 566 | 19 667 183 | 1 142 383 | 0 |  | 12.2025 |
| 30 | г Бор, ул Махалова, д 15 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 1 | 299,7 | 276,6 | 276,6 | 0,00 | 238,00 | 16 | 15 395 531 |  |  |  | 15 395 531 | 15 395 531 | 14 510 960 | 884 571 | 0 |  | 12.2025 |
| 31 | г Бор, ул Плеханова, д 15 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 793,8 | 734,5 | 734,5 | 0,00 | 734,50 | 33 | 20 549 760 |  |  |  | 20 549 760 | 20 549 760 | 19 419 749 | 1 130 011 | 0 |  | 12.2025 |
| 32 | г Бор, ул Республиканская, д 31 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 341,4 | 313 | 313 | 0,00 | 313,00 | 16 | 16 399 579 |  |  |  | 16 399 579 | 16 399 579 | 15 260 869 | 922 067 | 216 643 |  | 12.2025 |
| 33 | г Бор, ул Тургенева, д 105 | 1986 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 3 166,40 | 2 865,20 | 2 865,20 | 0,00 | 2 865,20 | 123 | 81 994 464 |  |  |  | 81 994 464 | 81 994 464 | 77 938 515 | 4 055 949 | 0 |  | 12.2025 |
| 34 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 11 | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 1 193,90 | 1 134,80 | 720,8 | 414,00 | 720,80 | 33 | 26 128 392 |  |  |  | 26 128 392 | 26 128 392 | 24 732 732 | 1 395 660 | 0 |  | 12.2025 |
| 35 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 15 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 3 | 971,3 | 886,9 | 886,9 | 0,00 | 840,80 | 45 | 26 067 731 |  |  |  | 26 067 731 | 26 067 731 | 23 743 838 | 1 294 048 | 1 029 845 |  | 12.2025 |
| 36 | п Октябрьский, ул Победы, д 16 | 1979 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 4 422,90 | 3 920,90 | 3 920,90 | 0,00 | 3 843,10 | 185 | 163 867 104 |  |  |  | 163 867 104 | 163 867 104 | 155 912 458 | 7 954 646 | 0 |  | 12.2025 |
| 37 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 11 | 1984 | не было | РО | К | 4 | 1 | 901,5 | 804,9 | 804,9 | 0,00 | 644,90 | 33 | 20 546 348 |  |  |  | 20 546 348 | 20 546 348 | 19 429 658 | 1 116 690 | 0 |  | 12.2025 |
| 38 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 8 | 1983 | не было | РО | К | 2 | 2 | 737,1 | 656,9 | 656,9 | 0,00 | 605,40 | 33 | 20 143 529 |  |  |  | 20 143 529 | 20 143 529 | 18 993 670 | 1 149 859 | 0 |  | 12.2025 |
| 39 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 13 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 350,3 | 323,7 | 323,7 | 0,00 | 283,70 | 16 | 18 915 064 |  |  |  | 18 915 064 | 18 915 064 | 17 862 896 | 1 052 168 | 0 |  | 12.2025 |
| 40 | с Линда, ул Школьная, д 19 | 1981 | не было | РО | К | 2 | 3 | 960,14 | 834,9 | 834,9 | 0,00 | 834,90 | 37 | 27 112 600 |  |  |  | 27 112 600 | 27 112 600 | 25 720 752 | 1 391 848 | 0 |  | 12.2025 |
| 41 | с Линда, ул Школьная, д 2 | 1986 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 691,10 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 472,60 | 55 | 21 352 739 |  |  |  | 21 352 739 | 21 352 739 | 20 184 491 | 1 168 248 | 0 |  | 12.2025 |
| 42 | с Линда, ул Школьная, д 21 | 1981 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 399,10 | 1 147,90 | 1 147,90 | 0,00 | 1 105,10 | 49 | 24 495 173 |  |  |  | 24 495 173 | 24 495 173 | 23 183 876 | 1 311 297 | 0 |  | 12.2025 |
| 43 | с Линда, ул Школьная, д 22 | 1982 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 569,40 | 1 440,50 | 1 440,50 | 0,00 | 1 440,50 | 55 | 28 971 813 |  |  |  | 28 971 813 | 28 971 813 | 27 441 740 | 1 530 073 | 0 |  | 12.2025 |
| 44 | с Линда, ул Школьная, д 23 | 1987 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 666,70 | 1 534,60 | 1 534,60 | 0,00 | 1 534,60 | 55 | 29 412 357 |  |  |  | 29 412 357 | 29 412 357 | 27 860 318 | 1 552 039 | 0 |  | 12.2025 |
| 45 | с Линда, ул Школьная, д 24 | 1988 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 690,10 | 1 545,60 | 1 545,60 | 0,00 | 1 494,90 | 55 | 29 513 114 |  |  |  | 29 513 114 | 29 513 114 | 27 956 277 | 1 556 837 | 0 |  | 12.2025 |
| 46 | с Линда, ул Школьная, д 26 | 1983 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4 815,40 | 4 410,20 | 4 410,20 | 0,00 | 4 244,30 | 185 | 50 028 703 |  |  |  | 50 028 703 | 50 028 703 | 47 494 933 | 2 533 770 | 0 |  | 12.2025 |
| 47 | с Линда, ул Школьная, д 27 | 1981 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 398,10 | 1 269,50 | 1 269,50 | 0,00 | 1 269,50 | 55 | 28 223 801 |  |  |  | 28 223 801 | 28 223 801 | 26 732 622 | 1 491 179 | 0 |  | 12.2025 |
| 48 | с Линда, ул Школьная, д 29 | 1981 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 492,00 | 1 369,50 | 1 369,50 | 0,00 | 1 369,50 | 55 | 28 636 796 |  |  |  | 28 636 796 | 28 636 796 | 27 124 035 | 1 512 761 | 0 |  | 12.2025 |
| 49 | с Линда, ул Школьная, д 5 | 1989 | не было | РО | К | 4 | 1 | 903,1 | 785,3 | 785,3 | 0,00 | 742,70 | 33 | 26 743 449 |  |  |  | 26 743 449 | 26 743 449 | 25 332 034 | 1 411 415 | 0 |  | 12.2025 |
| 50 | с Спасское, ул Центральная, д 81 | 1985 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 410,60 | 1 281,30 | 1 281,30 | 0,00 | 1 222,70 | 55 | 19 668 065 |  |  |  | 19 668 065 | 19 668 065 | 18 584 076 | 1 083 989 | 0 |  | 12.2025 |
| 51 | с Чистое Поле, д 23 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 548,50 | 1 361,30 | 1 361,30 | 0,00 | 1 192,60 | 53 | 16 567 954 |  |  |  | 16 567 954 | 16 567 954 | 15 630 057 | 937 897 | 0 |  | 12.2025 |
| 52 | с Чистое Поле, д 24 | 1981 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 543,20 | 1 418,40 | 1 418,40 | 0,00 | 1 238,60 | 55 | 16 574 325 |  |  |  | 16 574 325 | 16 574 325 | 15 635 031 | 939 294 | 0 |  | 12.2025 |
| 53 | с Чистое Поле, д 26 | 1990 | не было | РО | П | 2 | 2 | 1 439,40 | 1 283,70 | 1 283,70 | 0,00 | 710,90 | 49 | 23 389 526 |  |  |  | 23 389 526 | 23 389 526 | 22 085 096 | 1 304 430 | 0 |  | 12.2025 |
| 54 | с Чистое Поле, д 32 | 1984 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 476,10 | 1 355,90 | 1 355,90 | 0,00 | 1 271,10 | 55 | 16 283 441 |  |  |  | 16 283 441 | 16 283 441 | 15 359 196 | 924 245 | 0 |  | 12.2025 |
| 55 | г Бор, пер Ананьева, д 6 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 1 | 309,74 | 287,34 | 287,34 | 0,00 | 287,34 | 16 | 18 412 029 |  |  |  | 18 412 029 | 18 412 029 | 17 383 815 | 1 028 214 | 0 |  | 12.2025 |
| 56 | г Бор, пер Свердлова, д 9 | 1978 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 797,2 | 735,2 | 735,2 | 0,00 | 608,30 | 33 | 19 210 818 |  |  |  | 19 210 818 | 19 210 818 | 18 144 566 | 1 066 252 | 0 |  | 12.2025 |
| 57 | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 2 | 1968 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4 124,82 | 3 586,80 | 3 037,00 | 549,80 | 521,50 | 133 | 30 976 431 |  |  |  | 30 976 431 | 30 976 431 | 27 447 264 | 1 531 387 | 1 997 780 |  | 12.2025 |
| 58 | г Бор, ул Буденного, д 51 | 1954 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 371,2 | 340,4 | 340,4 | 0,00 | 340,40 | 16 | 16 474 430 |  |  |  | 16 474 430 | 16 474 430 | 15 538 482 | 935 948 | 0 |  | 12.2025 |
| 59 | г Бор, ул Ленина, д 140 | 1958 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1 504,40 | 1 405,00 | 1 224,00 | 181,00 | 1 164,70 | 37 | 27 609 107 |  |  |  | 27 609 107 | 27 609 107 | 26 144 604 | 1 464 503 | 0 |  | 12.2025 |
| 60 | г Бор, ул Луначарского, д 189 | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 592,6 | 561,9 | 561,9 | 0,00 | 472,20 | 25 | 11 333 536 |  |  |  | 11 333 536 | 11 333 536 | 10 642 393 | 691 143 | 0 |  | 12.2025 |
| 61 | г Бор, ул Махалова, д 20 | 1967 | не было | РО | П | 5 | 3 | 2 794,80 | 2 585,70 | 2 585,70 | 0,00 | 2 585,70 | 123 | 21 411 054 |  |  |  | 21 411 054 | 21 411 054 | 20 240 029 | 1 171 025 | 0 |  | 12.2025 |
| 62 | г Бор, ул Махалова, д 24 | 1969 | не было | РО | Б | 5 | 3 | 2 949,29 | 2 564,60 | 2 564,60 | 0,00 | 2 476,30 | 123 | 18 779 485 |  |  |  | 18 779 485 | 18 779 485 | 17 837 604 | 941 881 | 0 |  | 12.2025 |
| 63 | г Бор, ул Некрасова, д 13, лит а | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 457,1 | 422,3 | 422,3 | 0,00 | 422,30 | 16 | 16 511 526 |  |  |  | 16 511 526 | 16 511 526 | 15 573 812 | 937 714 | 0 |  | 12.2025 |
| 64 | г Бор, ул Первомайская, д 14 | 1975 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3 851,70 | 3 349,30 | 3 288,50 | 60,80 | 3 185,80 | 144 | 33 482 145 |  |  |  | 33 482 145 | 33 482 145 | 31 736 306 | 1 745 839 | 0 |  | 12.2025 |
| 65 | г Бор, ул Первомайская, д 3, лит а | 1986 | не было | ССч | П | 5 | 8 | 6 612,10 | 6 000,10 | 5 948,70 | 51,40 | 5 948,70 | 244 | 246 980 168 |  |  |  | 246 980 168 | 246 980 168 | 230 372 544 | 11 677 651 | 4 929 973 |  | 12.2025 |
| 66 | г Бор, ул Первомайская, д 5, лит а | 1980 | не было | РО | П | 5 | 8 | 6 808,46 | 5 920,40 | 5 714,80 | 205,60 | 5 714,80 | 242 | 49 939 393 |  |  |  | 49 939 393 | 49 939 393 | 47 409 876 | 2 529 517 | 0 |  | 12.2025 |
| 67 | г Бор, ул Республиканская, д 33 | 1971 | не было | РО | К | 5 | 2 | 1 911,90 | 1 758,10 | 1 758,10 | 0,00 | 1 671,70 | 82 | 31 060 836 |  |  |  | 31 060 836 | 31 060 836 | 29 430 298 | 1 630 538 | 0 |  | 12.2025 |
| 68 | г Бор, ул Сергея Везломцева, д 15 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1 490,06 | 1 295,70 | 1 295,70 | 0,00 | 1 220,30 | 66 | 24 808 568 |  |  |  | 24 808 568 | 24 808 568 | 23 479 517 | 1 329 051 | 0 |  | 12.2025 |
| 69 | г Бор, ул Филиппова, д 10 | 1958 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 436,9 | 339,3 | 339,3 | 0,00 | 339,30 | 16 | 21 909 638 |  |  |  | 21 909 638 | 21 909 638 | 20 714 871 | 1 194 767 | 0 |  | 12.2025 |
| 70 | г Бор, ул Филиппова, д 6 | 1957 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 338,56 | 294,4 | 294,4 | 0,00 | 215,20 | 16 | 21 488 018 |  |  |  | 21 488 018 | 21 488 018 | 20 313 328 | 1 174 690 | 0 |  | 12.2025 |
| 71 | г Бор, ул Фрунзе, д 73 | 1974 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3 659,90 | 3 404,80 | 2 746,20 | 658,60 | 2 700,40 | 119 | 32 783 761 |  |  |  | 32 783 761 | 32 783 761 | 31 071 179 | 1 712 582 | 0 |  | 12.2025 |
| 72 | г Бор, ул Чайковского, д 12 | 1960 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1 379,30 | 1 280,80 | 1 204,80 | 76,00 | 1 130,10 | 62 | 31 473 158 |  |  |  | 31 473 158 | 31 473 158 | 29 827 031 | 1 646 127 | 0 |  | 12.2025 |
| 73 | г Бор, ул Щербакова, д 4 | 1935 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 177,03 | 1 023,50 | 1 023,50 | 0,00 | 1 023,50 | 37 | 18 790 696 |  |  |  | 18 790 696 | 18 790 696 | 17 753 423 | 1 037 273 | 0 |  | 12.2025 |
| 74 | д Каликино, ул Октябрьская, д 17 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 835,48 | 726,5 | 726,5 | 0,00 | 642,40 | 33 | 23 333 457 |  |  |  | 23 333 457 | 23 333 457 | 22 070 889 | 1 262 568 | 0 |  | 12.2025 |
| 75 | д Красная Слобода, ул Центральная, д 14 | 1977 | не было | РО | Б | 3 | 3 | 1 557,40 | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 383,20 | 55 | 19 638 759 |  |  |  | 19 638 759 | 19 638 759 | 18 553 260 | 1 085 499 | 0 |  | 12.2025 |
| 76 | д Овечкино, д 1 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 2 | 786,7 | 726,7 | 726,7 | 0,00 | 726,70 | 33 | 23 143 576 |  |  |  | 23 143 576 | 23 143 576 | 21 890 050 | 1 253 526 | 0 |  | 12.2025 |
| 77 | п Большое Пикино, ул Больничная, д 22 | 1980 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 987,20 | 1 840,80 | 1 840,80 | 0,00 | 1 798,10 | 74 | 29 835 734 |  |  |  | 29 835 734 | 29 835 734 | 28 263 534 | 1 572 200 | 0 |  | 12.2025 |
| 78 | п Большое Пикино, ул Кооперативная, д 2 | 1975 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1 189,30 | 1 099,40 | 1 099,40 | 0,00 | 1 049,30 | 49 | 26 237 401 |  |  |  | 26 237 401 | 26 237 401 | 24 844 069 | 1 393 332 | 0 |  | 12.2025 |
| 79 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 13 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1 018,00 | 937 | 937 | 0,00 | 937,00 | 45 | 18 003 457 |  |  |  | 18 003 457 | 18 003 457 | 17 038 661 | 964 796 | 0 |  | 12.2025 |
| 80 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 17 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1 108,10 | 918,2 | 918,2 | 0,00 | 867,70 | 45 | 25 485 454 |  |  |  | 25 485 454 | 25 485 454 | 24 164 732 | 1 320 722 | 0 |  | 12.2025 |
| 81 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 7 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 2 | 1 173,70 | 1 116,70 | 727,3 | 389,40 | 646,00 | 33 | 26 033 884 |  |  |  | 26 033 884 | 26 033 884 | 24 642 724 | 1 391 160 | 0 |  | 12.2025 |
| 82 | п Железнодорожный, ул Садовая, д 5 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 780,5 | 720,9 | 720,9 | 0,00 | 630,20 | 33 | 2 900 555 |  |  |  | 2 900 555 | 2 900 555 | 2 610 982 | 289 573 | 0 |  | 12.2025 |
| 83 | п Неклюдово, ул Вокзальная, д 94 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 3 | 949,3 | 866 | 866 | 0,00 | 825,50 | 37 | 25 992 322 |  |  |  | 25 992 322 | 25 992 322 | 24 653 225 | 1 339 097 | 0 |  | 12.2025 |
| 84 | п Неклюдово, ул Клубная, д 1 | 1954 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 599,5 | 550,5 | 550,5 | 0,00 | 550,50 | 16 | 5 794 670 |  |  |  | 5 794 670 | 5 794 670 | 5 367 282 | 427 388 | 0 |  | 12.2025 |
| 85 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 2 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 2 | 603,2 | 555,2 | 555,2 | 0,00 | 555,20 | 33 | 17 979 622 |  |  |  | 17 979 622 | 17 979 622 | 16 971 999 | 1 007 623 | 0 |  | 12.2025 |
| 86 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 4 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 306,2 | 283,7 | 283,7 | 0,00 | 250,70 | 16 | 17 173 216 |  |  |  | 17 173 216 | 17 173 216 | 16 203 993 | 969 223 | 0 |  | 12.2025 |
| 87 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 5 | 1978 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2 141,50 | 1 983,90 | 1 641,30 | 342,60 | 1 641,30 | 74 | 30 561 886 |  |  |  | 30 561 886 | 30 561 886 | 28 955 107 | 1 606 779 | 0 |  | 12.2025 |
| 88 | п Октябрьский, ул Комсомольская, д 22 | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 365,8 | 339 | 339 | 0,00 | 288,50 | 16 | 15 726 295 |  |  |  | 15 726 295 | 15 726 295 | 14 825 973 | 900 322 | 0 |  | 12.2025 |
| 89 | п Октябрьский, ул Победы, д 13 | 1975 | не было | РО | К | 5 | 6 | 5 101,17 | 4 435,80 | 4 329,80 | 106,00 | 4 243,30 | 199 | 49 379 024 |  |  |  | 49 379 024 | 49 379 024 | 46 876 191 | 2 502 833 | 0 |  | 12.2025 |
| 90 | п Октябрьский, ул Победы, д 14 | 1979 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4 714,30 | 4 132,70 | 4 132,70 | 0,00 | 4 038,10 | 160 | 47 607 111 |  |  |  | 47 607 111 | 47 607 111 | 45 188 655 | 2 418 456 | 0 |  | 12.2025 |
| 91 | п Октябрьский, ул Победы, д 9 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 3 | 635,3 | 572,6 | 519,1 | 53,50 | 519,10 | 23 | 23 455 962 |  |  |  | 23 455 962 | 23 455 962 | 22 239 941 | 1 216 021 | 0 |  | 12.2025 |
| 92 | п Память Парижской Коммуны, ул Квартал 7, д 6 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 530,7 | 469,7 | 469,7 | 0,00 | 469,70 | 25 | 21 962 679 |  |  |  | 21 962 679 | 21 962 679 | 20 765 386 | 1 197 293 | 0 |  | 12.2025 |
| 93 | п Память Парижской Коммуны, ул Квартал 7, д 7 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 520,5 | 460,1 | 460,1 | 0,00 | 460,10 | 25 | 21 909 813 |  |  |  | 21 909 813 | 21 909 813 | 20 715 038 | 1 194 775 | 0 |  | 12.2025 |
| 94 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 26 | 1956 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 414,46 | 360,4 | 360,4 | 0,00 | 360,40 | 16 | 21 360 265 |  |  |  | 21 360 265 | 21 360 265 | 20 191 659 | 1 168 606 | 0 |  | 12.2025 |
| 95 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 34 | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 402,16 | 349,7 | 349,7 | 0,00 | 349,70 | 16 | 13 106 924 |  |  |  | 13 106 924 | 13 106 924 | 12 331 334 | 775 590 | 0 |  | 12.2025 |
| 96 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 44 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 542,08 | 471,37 | 471,37 | 0,00 | 433,77 | 25 | 13 313 668 |  |  |  | 13 313 668 | 13 313 668 | 12 528 233 | 785 435 | 0 |  | 12.2025 |
| 97 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 46 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 544,56 | 473,53 | 473,53 | 0,00 | 473,53 | 25 | 21 526 101 |  |  |  | 21 526 101 | 21 526 101 | 20 349 598 | 1 176 503 | 0 |  | 12.2025 |
| 98 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 9 | 1927 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 370,4 | 307,4 | 307,4 | 0,00 | 307,40 | 16 | 23 227 712 |  |  |  | 23 227 712 | 23 227 712 | 21 970 180 | 1 257 532 | 0 |  | 12.2025 |
| 99 | п Память Парижской Коммуны, ул Пролетарская, д 1 | 1979 | не было | РО | К | 3 | 3 | 2 074,60 | 1 804,00 | 1 804,00 | 0,00 | 1 804,00 | 74 | 30 816 677 |  |  |  | 30 816 677 | 30 816 677 | 29 197 765 | 1 618 912 | 0 |  | 12.2025 |
| 100 | п Память Парижской Коммуны, ул Садовая, д 15 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 522,19 | 454,08 | 454,08 | 0,00 | 454,08 | 25 | 21 915 126 |  |  |  | 21 915 126 | 21 915 126 | 20 720 098 | 1 195 028 | 0 |  | 12.2025 |
| 101 | п Память Парижской Коммуны, ул Садовая, д 68 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 609,39 | 529,9 | 529,9 | 0,00 | 529,90 | 25 | 14 173 911 |  |  |  | 14 173 911 | 14 173 911 | 13 347 512 | 826 399 | 0 |  | 12.2025 |
| 102 | п Память Парижской Коммуны, ул Садовая, д 72 | 1977 | не было | РО | К | 2 | 2 | 894,36 | 777,7 | 777,7 | 0,00 | 736,10 | 33 | 23 599 322 |  |  |  | 23 599 322 | 23 599 322 | 22 324 094 | 1 275 228 | 0 |  | 12.2025 |
| 103 | п Память Парижской Коммуны, ул Терентьева, д 11 | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 440,8 | 406,2 | 406,2 | 0,00 | 406,20 | 16 | 21 506 307 |  |  |  | 21 506 307 | 21 506 307 | 20 330 746 | 1 175 561 | 0 |  | 12.2025 |
| 104 | п Память Парижской Коммуны, ул Школьная, д 24 | 1978 | не было | РО | П | 2 | 2 | 753,7 | 695,5 | 695,5 | 0,00 | 695,50 | 25 | 10 134 050 |  |  |  | 10 134 050 | 10 134 050 | 9 500 025 | 634 025 | 0 |  | 12.2025 |
| 105 | п Ситники, ул Центральная, д 16 | 1941 | не было | РО | К | 2 | 2 | 764,1 | 701,1 | 701,1 | 0,00 | 701,10 | 33 | 22 140 783 |  |  |  | 22 140 783 | 22 140 783 | 20 935 009 | 1 205 774 | 0 |  | 12.2025 |
| 106 | п Ситники, ул Центральная, д 22 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 1 | 412,5 | 375,3 | 375,3 | 0,00 | 375,30 | 16 | 16 490 237 |  |  |  | 16 490 237 | 16 490 237 | 15 553 537 | 936 700 | 0 |  | 12.2025 |
| 107 | п Ситники, ул Центральная, д 23 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 562,58 | 489,2 | 489,2 | 0,00 | 489,20 | 25 | 18 185 678 |  |  |  | 18 185 678 | 18 185 678 | 17 168 242 | 1 017 436 | 0 |  | 12.2025 |
| 108 | п Ситники, ул Центральная, д 28 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1 050,76 | 913,7 | 913,7 | 0,00 | 884,70 | 45 | 22 635 016 |  |  |  | 22 635 016 | 22 635 016 | 21 450 116 | 1 184 900 | 0 |  | 12.2025 |
| 109 | п Ситники, ул Центральная, д 30 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1 036,50 | 919,9 | 919,9 | 0,00 | 919,90 | 45 | 21 532 415 |  |  |  | 21 532 415 | 21 532 415 | 20 399 901 | 1 132 514 | 0 |  | 12.2025 |
| 110 | п Чистое Борское, ул Октябрьская, д 11 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 831,91 | 723,4 | 723,4 | 0,00 | 723,40 | 33 | 24 065 650 |  |  |  | 24 065 650 | 24 065 650 | 22 768 216 | 1 297 434 | 0 |  | 12.2025 |
| 111 | п Чистое Борское, ул Октябрьская, д 4, лит а | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 795,4 | 735,5 | 735,5 | 0,00 | 735,50 | 33 | 23 181 443 |  |  |  | 23 181 443 | 23 181 443 | 21 926 114 | 1 255 329 | 0 |  | 12.2025 |
| 112 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 12 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 1 | 358,4 | 322,6 | 322,6 | 0,00 | 322,60 | 16 | 18 960 764 |  |  |  | 18 960 764 | 18 960 764 | 17 906 420 | 1 054 344 | 0 |  | 12.2025 |
| 113 | с Кантаурово, ул Кооперативная, д 1, лит а | 1965 | не было | РО | К | 2 | 1 | 326,8 | 295,4 | 295,4 | 0,00 | 295,40 | 16 | 17 549 570 |  |  |  | 17 549 570 | 17 549 570 | 16 562 425 | 987 145 | 0 |  | 12.2025 |
| 114 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 10 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 784,6 | 724,3 | 724,3 | 0,00 | 614,00 | 33 | 23 134 311 |  |  |  | 23 134 311 | 23 134 311 | 21 881 226 | 1 253 085 | 0 |  | 12.2025 |
| 115 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 17 | 1975 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1 264,43 | 1 099,50 | 1 099,50 | 0,00 | 1 099,50 | 49 | 17 962 812 |  |  |  | 17 962 812 | 17 962 812 | 16 963 506 | 999 306 | 0 |  | 12.2025 |
| 116 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 20 | 1984 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1 372,67 | 1 193,63 | 1 193,63 | 0,00 | 1 193,63 | 49 | 32 381 032 |  |  |  | 32 381 032 | 32 381 032 | 30 687 627 | 1 693 405 | 0 |  | 12.2025 |
| 117 | с Останкино, ул Школьная, д 18 | 1973 | не было | РО | П | 2 | 2 | 699,5 | 643,9 | 643,9 | 0,00 | 613,70 | 33 | 23 816 476 |  |  |  | 23 816 476 | 23 816 476 | 22 530 907 | 1 285 569 | 0 |  | 12.2025 |
| 118 | с Останкино, ул Школьная, д 22 | 1977 | не было | РО | К | 3 | 3 | 2 288,27 | 1 989,80 | 1 989,80 | 0,00 | 1 652,70 | 74 | 22 948 638 |  |  |  | 22 948 638 | 22 948 638 | 21 704 395 | 1 244 243 | 0 |  | 12.2025 |
| 119 | с Редькино, д 5 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 768,4 | 709,2 | 669,2 | 40,00 | 585,70 | 31 | 23 064 381 |  |  |  | 23 064 381 | 23 064 381 | 21 814 626 | 1 249 755 | 0 |  | 12.2025 |
| 120 | с Редькино, д 6 | 1975 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1 144,90 | 1 059,40 | 1 009,20 | 50,20 | 1 009,20 | 47 | 24 995 565 |  |  |  | 24 995 565 | 24 995 565 | 23 662 134 | 1 333 431 | 0 |  | 12.2025 |
| 121 | п Неклюдово, ул Новая, д 8 | 1968 | не было | Ссч | К | 5 | 4 | 3 151,20 | 2 874,60 | 2 874,60 | 0,00 | 2 874,60 | 144 | 39 661 059 |  |  |  | 39 661 059 | 39 661 059 | 36 869 549 | 2 002 501 | 789 009 |  | 12.2025 |
| 122 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 2, лит а | 1965 | не было | Ссч | К | 3 | 2 | 1 035,40 | 946,9 | 946,9 | 0,00 | 946,90 | 49 | 407 959 |  |  |  | 407 959 | 407 959 | 380 771 | 19 039 | 8 149 |  | 12.2025 |
| 123 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 25 | 1984 | не было | РО | К | 2 | 2 | 856,41 | 744,7 | 744,7 | 0,00 | 744,70 | 33 | 9 278 566 |  |  |  | 9 278 566 | 9 278 566 | 8 836 729 | 441 837 | 0 |  | 12.2025 |
| 124 | п Неклюдово, кв-л Дружба, д 19 | 1977 | не было | Ссч | П | 5 | 6 | 4 858,60 | 4 439,80 | 4 439,80 | 0,00 | 4 439,80 | 185 | 64 857 384 |  |  |  | 64 857 384 | 64 857 384 | 60 386 746 | 3 178 361 | 1 292 277 |  | 12.2025 |
| 125 | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 45 | 1984 | не было | Ссч | К | 5 | 6 | 4 180,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 164 | 185 264 196 |  |  |  | 185 264 196 | 185 264 196 | 172 769 435 | 8 797 495 | 3 697 266 |  | 12.2025 |
| 126 | г Бор, ул Махалова, д 23 | 1970 | не было | Ссч | К | 5 | 4 | 3 984,80 | 3 068,80 | 3 068,80 | 0,00 | 3 068,80 | 164 | 61 971 666 |  |  |  | 61 971 666 | 61 971 666 | 57 693 338 | 3 043 690 | 1 234 638 |  | 12.2025 |
| 127 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 1 | 1975 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1 041,90 | 928,1 | 928,1 | 0,00 | 769,93 | 47 | 2 524 023 |  |  |  | 2 524 023 | 2 524 023 | 2 300 000 | 224 023 | 0 |  | 12.2025 |
| 128 | г Бор, ул Максима Горького, д 106 | 1972 | не было | Ссч | П | 5 | 4 | 4 038,80 | 3 512,00 | 3 512,00 | 0,00 | 3 512,00 | 164 | 99 751 688 |  |  |  | 99 751 688 | 99 751 688 | 92 955 632 | 4 806 805 | 1 989 251 |  | 12.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области на период 2023-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ПИР | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2023-2025 годы |  | 3677603143 | 3465051071 | 1356663564 | 97 351 | 68077598 | 93577,84 | 464630350 | 357,00 | 61426305 | ####### | 306782740 | ####### | 48208766 | 70652,35 | 407537805 | 0 | 0 | 82824,24 | 790595308 | 65326,30 | 292007728 | 90353,87 | 669516874 | 0 | 35400,34 | 356267597 | 0 | 0 | 189521303 | 170806589 | 0 | 5850000 | 12864714 | 23030769 |  |
| Итого по МО на 2023 год |  | 177066432 | 165071314 | 109148077 | 600 | 290092 | 4158,69 | 31245331 | 48,00 | 1995435 | 6324,65 | 53995335 | 0,00 | 0 | 2177,45 | 21621884 | 0 | 0 | 600,23 | 7444062 | 3045,60 | 30568688 | 520,20 | 5756534 | 0 | 39,30 | 12153953 | 0 | 0 | 8462590 | 8253567 | 0 | 100000 | 109023 | 3532528 | 0 |
| 1 | г Бор, ул Максима Горького, д 108 | 104421492 | 97415989 | 66847301 |  |  | 3 671,00 | 26343096 | 48,00 | 1684237 | 4 467,20 | 38819968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,60 | 30568688 |  |  |  |  |  |  |  | 4920800 | 4870800 |  | 50000 |  | 2084703 |  |
| 2 | г Бор, ул Чугунова, д 9 | 34346654 | 32057731 | 32057731 |  |  |  |  |  |  | 1 857,45 | 15175367 |  |  | 1 857,45 | 16882364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1602887 | 1602887 |  |  |  | 686036 |  |
| 3 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 6 | 38298286 | 35597594 | 10243045 | 600,23 | 290092 | 487,69 | 4902235 |  | 311198 |  |  |  |  | 320,00 | 4739520 |  |  | 600,23 | 7444062 |  |  | 520,20 | 5756534 |  | 39,30 | 12153953 |  |  | 1938903 | 1779880 |  | 50000 | 109023 | 761789 |  |
| Итого по МО на 2024год |  | 108494237 | 103056518 | 33933779 | 101 | 3546413 | 389,00 | 2819472 | 141,00 | 1530504 | 150,00 | 1225500 | 0,00 | 0 | 2118,15 | 24811890 | 0 | 0 | 3883,72 | 44107409 | 45,00 | 184905 | 350,00 | 2928450 | 0 | 99,00 | 21901975 | 0 | 0 | 3232308 | 3023285 | 0 | 100000 | 109023 | 2205411 | 0 |
| 4 | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 39 | 25122766 | 23448540 | 23448540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 968,15 | 23448540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172427 | 1172427 |  |  |  | 501799 |  |
| 5 | г Бор, ул Чугунова, д 9 | 39710180 | 37017154 | 1245783 |  |  |  |  | 75,00 | 1245783 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 35771371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900858 | 1850858 |  | 50000 |  | 792168 |  |
| 6 | г Бор, ул Чугунова, д 8 | 43661291 | 42590824 | 9239456 | 101,00 | 3546413 | 389,00 | 2819472 | 66,00 | 284721 | 150,00 | 1225500 |  |  | 150,00 | 1363350 |  |  | 734,00 | 8336038 | 45,00 | 184905 | 350,00 | 2928450 |  | 99,00 | 21901975 |  |  | 159023 |  |  | 50000 | 109023 | 911444 |  |
| Итого по МО на 2025 год |  | 3392042474 | 3196923239 | 1213581708 | 96 650 | 64241093 | 89030,15 | 430565547 | 168,00 | 57900366 | ####### | 251561905 | ####### | 48208766 | 66356,75 | 361104031 | 0 | 0 | 78340,29 | 739043837 | 62235,70 | 261254135 | 89483,67 | 660831890 | 0 | 35262,04 | 322211669 | 0 | 0 | 177826405 | 159529737 | 0 | 5650000 | 12646668 | 17292830 | 0 |
| 7 | с. Кантаурово, ул. Заречная, д. 76, лит. а | 68550 | 18550 | 18550 |  |  |  |  | 43,00 | 18550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 |  |
| 8 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 3 | 8190000 | 7800000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,65 | 7800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390000 | 390000 |  |  |  | 0 |  |
| 9 | с Линда, ул Школьная, д 7 | 8190000 | 7800000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 7800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390000 | 390000 |  |  |  | 0 |  |
| 10 | с Спасское, ул Центральная, д 20 | 7498615 | 7037706 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,35 | 4737706 |  | 364,41 | 2300000 |  |  | 460909 | 351886 |  |  | 109023 | 0 |  |
| 11 | г Бор, ул Свердлова, д 74 | 17550078 | 16562909 | 2604214 | 301,46 | 300000 |  |  |  | 155686 |  |  |  |  | 195,95 | 2148528 |  |  | 301,46 | 7800000 |  |  | 261,27 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 987169 | 828146 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 12 | г Бор, ул Суворова, д 53 | 8399712 | 7848275 | 1689580 | 149,15 | 300000 |  |  |  | 73939 |  |  |  |  | 96,95 | 1315641 |  |  |  |  |  |  | 129,27 | 3858695 |  | 77,56 | 2300000 |  |  | 551437 | 392414 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 13 | г Бор, ул Чернышевского, д 1 | 15334288 | 14452633 | 2472898 | 337,54 | 300000 |  |  |  | 172898 |  |  |  |  | 438,10 | 2000000 |  |  | 337,54 | 4821040 | 175,52 | 1000000 | 292,53 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 881655 | 722632 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 14 | д.Дроздово (Кантауровский с/с), д.6 | 17673940 | 16728492 | 2300000 | 615,92 | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 2000000 |  |  | 615,92 | 7800000 |  |  | 533,80 | 4328492 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 945448 | 836425 |  |  | 109023 | 0 |  |
| 15 | д.Дроздово (Кантауровский с/с), д.7 | 17549707 | 16610175 | 2300000 | 591,38 | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 2000000 |  |  | 591,38 | 7800000 |  |  | 512,53 | 4210175 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 939532 | 830509 |  |  | 109023 | 0 |  |
| 16 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 4 | 12141258 | 11411652 | 431917 | 258,62 | 300000 |  |  |  | 131917 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,62 | 4821040 |  |  | 224,13 | 3858695 |  | 134,48 | 2300000 |  |  | 729606 | 570583 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 17 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 8 | 15300147 | 14420118 | 461423 | 331,02 | 300000 |  |  |  | 161423 |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,02 | 7800000 |  |  | 286,89 | 3858695 |  | 172,13 | 2300000 |  |  | 880029 | 721006 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 18 | д Рекшино, д 66 | 7131662 | 6640608 | 481913 | 382,54 | 300000 |  |  |  | 181913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,53 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 491054 | 332031 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 19 | п Большеорловское, ул Советская, д 2 | 17180653 | 16258695 | 2300000 | 335,15 | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 2000000 |  |  | 335,15 | 7800000 |  |  | 290,47 | 3858695 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 921958 | 812935 |  |  | 109023 | 0 |  |
| 20 | п Неклюдово, ул Полевая, д 7 | 16060208 | 15143985 | 4164250 | 252,69 | 300000 |  |  |  | 129458 | 164,25 | 1741923 |  |  | 164,25 | 1992869 |  |  | 252,69 | 4821040 |  |  | 219,00 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 916223 | 757200 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 21 | п Неклюдово, ул Полевая, д 8 | 18904255 | 17852601 | 3893906 | 397,64 | 300000 |  |  |  | 193906 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 397,64 | 7800000 |  |  | 344,62 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1051654 | 892631 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 22 | п Ситники, ул 1 участок, д 12 | 14345210 | 13415416 | 456721 | 314,00 | 300000 |  |  |  | 156721 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,92 | 5800000 | 182,48 | 1000000 | 304,13 | 3858695 |  | 182,48 | 2300000 |  |  | 929794 | 770771 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 23 | п Ситники, ул 1 участок, д 13 | 16450002 | 15515218 | 567413 | 516,23 | 300000 |  |  |  | 267413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,23 | 7800000 | 268,44 | 1000000 | 447,40 | 3847805 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 934784 | 775761 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 24 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 18 | 21836612 | 20645322 | 6686627 | 393,57 | 300000 | 319,78 | 2794706 |  | 191921 | 316,00 | 1400000 |  |  | 316,00 | 2000000 |  |  | 393,57 | 7800000 |  |  | 341,09 | 3858695 |  | 417,00 | 2300000 |  |  | 1191290 | 1032267 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 25 | п.ст Киселиха, ул Вокзальная, д 2 | 13544505 | 12748078 | 1768343 | 151,54 | 300000 |  |  |  | 73076 |  |  |  |  | 98,50 | 1395267 |  |  | 151,54 | 4821040 |  |  | 131,33 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 796427 | 637404 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 26 | п.ст Киселиха, ул Вокзальная, д 3 | 13655078 | 12750529 | 1770794 | 152,23 | 300000 |  |  |  | 71437 |  |  |  |  | 98,95 | 1399357 |  |  | 152,23 | 4821040 |  |  | 131,93 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 796550 | 637527 |  | 50000 | 109023 | 107999 |  |
| 27 | г Бор, пер Воровского, д 9 | 93028660 | 88447273 | 56660960 | 3 545,69 | 1379646 | 3 671,00 | 26343096 |  | 1480022 |  |  |  |  | 2 304,70 | 27458196 |  |  |  |  | 3 045,60 | 30568688 |  |  |  | 87,00 | 1217625 |  |  | 4581387 | 4422364 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 28 | г Бор, ул Интернациональная, д 64 | 17187361 | 16217464 | 5237729 | 238,00 | 300000 | 193,38 | 1702406 |  | 123418 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 238,00 | 4821040 |  |  | 206,27 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 969897 | 810874 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 29 | г Бор, ул Махалова, д 12 | 20809566 | 19667183 | 5708488 | 323,38 | 300000 | 262,75 | 2133780 |  | 162803 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 323,38 | 7800000 |  |  | 280,27 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1142383 | 983360 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 30 | г Бор, ул Махалова, д 15 | 15395531 | 14510960 | 3531225 | 230,54 | 300000 |  |  |  | 119320 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 230,54 | 4821040 |  |  | 199,80 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 884571 | 725548 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 31 | г Бор, ул Плеханова, д 15 | 20549760 | 19419749 | 4016849 | 610,62 | 300000 |  |  |  | 316849 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 610,62 | 7800000 | 540,00 | 1000000 | 529,20 | 4302900 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1130011 | 970988 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 32 | г Бор, ул Республиканская, д 31 | 16399579 | 15260869 | 4281134 | 262,62 | 300000 |  |  |  | 135022 | 170,70 | 1794619 |  |  | 170,70 | 2051493 |  |  | 262,62 | 4821040 |  |  | 227,60 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 922067 | 763044 |  | 50000 | 109023 | 216643 |  |
| 33 | г Бор, ул Тургенева, д 105 | 81994464 | 77938515 | 29195302 |  |  | 1 979,00 | 14201304 |  | 1235990 | 1 583,20 | 13758008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,60 | 30568688 | 2 110,93 | 17157667 |  | 87,00 | 1016858 |  |  | 4055949 | 3896926 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 34 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 11 | 26128392 | 24732732 | 7845861 | 900,00 | 456330 | 746,19 | 3500000 |  | 489531 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 918,38 | 7800000 | 676,00 | 1000000 | 795,93 | 5786871 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1395660 | 1236637 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 35 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 15 | 26067731 | 23743838 | 8682591 | 900,00 | 1400000 | 607,06 | 3500000 |  | 382591 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 747,15 | 7800000 |  |  | 647,53 | 4961247 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1294048 | 1135025 |  | 50000 | 109023 | 1029845 |  |
| 36 | п Октябрьский, ул Победы, д 16 | 163867104 | 155912458 | 75175898 | 3 402,23 | 1576687 | 3 671,00 | 26343096 |  | 1691398 | 2 211,45 | 19217501 |  |  | 2 211,45 | 26347216 |  |  | 4 183,22 | 48776346 | 3 045,60 | 30568688 |  |  |  | 87,00 | 1391526 |  |  | 7954646 | 7795623 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 37 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 11 | 20546348 | 19429658 | 6606259 | 693,46 | 600000 |  |  |  | 347218 | 450,75 | 1900000 |  |  | 450,75 | 3759041 |  |  | 693,46 | 4821040 | 360,60 | 1000000 | 601,00 | 4702359 |  | 360,60 | 2300000 |  |  | 1116690 | 957667 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 38 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 8 | 20143529 | 18993670 | 3801071 | 704,00 | 300000 |  |  |  | 283374 | 281,00 | 997696 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  | 567,00 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 491,40 | 4092599 |  | 294,84 | 2300000 |  |  | 1149859 | 990836 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 39 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 13 | 18915064 | 17862896 | 6883161 | 269,46 | 300000 | 218,94 | 2402786 |  | 139638 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  | 269,46 | 4821040 |  |  | 233,53 | 3858695 |  | 140,12 | 2300000 |  |  | 1052168 | 893145 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 40 | с Линда, ул Школьная, д 19 | 27112600 | 25720752 | 9700897 | 704,00 | 1400000 | 600,09 | 3500000 |  | 360160 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 640,09 | 4919855 |  | 384,06 | 2300000 |  |  | 1391848 | 1232825 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 41 | с Линда, ул Школьная, д 2 | 21352739 | 20184491 | 9253506 | 704,00 | 633345 | 1 157,50 | 3500000 |  | 679424 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  |  |  | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 7630985 |  | 676,44 | 2300000 |  |  | 1168248 | 1009225 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 42 | с Линда, ул Школьная, д 21 | 24495173 | 23183876 | 5535919 | 704,00 | 600000 |  |  |  | 495182 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 6547957 |  | 559,64 | 2300000 |  |  | 1311297 | 1152274 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 43 | с Линда, ул Школьная, д 22 | 28971813 | 27441740 | 9162140 | 704,00 | 600000 | 1 157,50 | 3500000 |  | 621403 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 7179600 |  | 627,76 | 2300000 |  |  | 1530073 | 1371050 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 44 | с Линда, ул Школьная, д 23 | 29412357 | 27860318 | 9219832 | 704,00 | 617099 | 1 157,50 | 3500000 |  | 661996 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 7540486 |  | 666,68 | 2300000 |  |  | 1552039 | 1393016 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 45 | с Линда, ул Школьная, д 24 | 29513114 | 27956277 | 9229001 | 704,00 | 621523 | 1 157,50 | 3500000 |  | 666741 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 7627276 |  | 676,04 | 2300000 |  |  | 1556837 | 1397814 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 46 | с Линда, ул Школьная, д 26 | 50028703 | 47494933 | 14975919 | 3 704,15 | 1773446 | 3 671,00 | 5500000 |  | 1902473 | 4 467,20 | 1900000 | 4 467,20 | 1700000 | 4 467,20 | 2200000 |  |  | 4 183,22 | 8800000 | 3 045,60 | 1800000 | 3 210,27 | 19219014 |  | 87,00 | 2700000 |  |  | 2533770 | 2374747 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 47 | с Линда, ул Школьная, д 27 | 28223801 | 26732622 | 9088374 | 704,00 | 600000 | 1 157,50 | 3500000 |  | 547637 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 6544248 |  | 559,24 | 2300000 |  |  | 1491179 | 1332156 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 48 | с Линда, ул Школьная, д 29 | 28636796 | 27124035 | 9131512 | 704,00 | 600000 | 1 157,50 | 3500000 |  | 590775 | 281,00 | 1820736 | 281,00 | 400000 | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 6892523 |  | 596,80 | 2300000 |  |  | 1512761 | 1353738 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 49 | с Линда, ул Школьная, д 5 | 26743449 | 25332034 | 12502701 | 694,69 | 600000 | 564,44 | 5500000 |  | 338763 | 451,55 | 1900000 | 451,55 | 400000 | 451,55 | 3763938 |  |  | 694,69 | 4821040 | 361,24 | 1000000 | 602,07 | 4708293 |  | 361,24 | 2300000 |  |  | 1411415 | 1252392 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 50 | с Спасское, ул Центральная, д 81 | 19668065 | 18584076 | 8693465 | 704,00 | 600000 | 1 157,50 | 3500000 |  | 552728 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  |  |  | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 6590611 |  | 564,24 | 2300000 |  |  | 1083989 | 924966 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 51 | с Чистое Поле, д 23 | 16567954 | 15630057 | 5227975 | 704,00 | 600000 |  |  |  | 587238 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  |  |  | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 7102082 |  | 619,40 | 2300000 |  |  | 937897 | 778874 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 52 | с Чистое Поле, д 24 | 16574325 | 15635031 | 5252607 | 704,00 | 600000 |  |  |  | 611870 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  |  |  | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 7082424 |  | 617,28 | 2300000 |  |  | 939294 | 780271 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 53 | с Чистое Поле, д 26 | 23389526 | 22085096 | 4287666 | 704,00 | 516206 |  |  |  | 553763 | 281,00 | 997696 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 6697430 |  | 575,76 | 2300000 |  |  | 1304430 | 1145407 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 54 | с Чистое Поле, д 32 | 16283441 | 15359196 | 5225646 | 704,00 | 600000 |  |  |  | 584909 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  |  |  | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 6833550 |  | 590,44 | 2300000 |  |  | 924245 | 765222 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 55 | г Бор, пер Ананьева, д 6 | 18412029 | 17383815 | 6404080 | 238,26 | 300000 | 193,59 | 1889184 |  | 123953 | 154,87 | 1745821 |  |  | 154,87 | 2345122 |  |  | 238,26 | 4821040 |  |  | 206,49 | 3858695 |  | 206,49 | 2300000 |  |  | 1028214 | 869191 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 56 | г Бор, пер Свердлова, д 9 | 19210818 | 18144566 | 3729056 | 613,23 | 300000 |  |  |  | 317151 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 613,23 | 7800000 |  |  | 531,47 | 4315510 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1066252 | 907229 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 57 | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 2 | 30976431 | 27447264 | 7089611 | 3 172,94 | 1442337 |  |  |  | 1547274 | 2 062,41 | 1900000 |  |  | 2 062,41 | 2200000 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1000000 | 2 749,88 | 16657653 |  | 1 649,93 | 2700000 |  |  | 1531387 | 1372364 |  | 50000 | 109023 | 1997780 |  |
| 58 | г Бор, ул Буденного, д 51 | 16474430 | 15538482 | 3558747 | 285,54 | 300000 |  |  |  | 146842 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 285,54 | 4821040 | 148,48 | 1000000 | 247,47 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 935948 | 776925 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 59 | г Бор, ул Ленина, д 140 | 27609107 | 26144604 | 8106089 | 1 440,00 | 600000 | 940,25 | 3500000 |  | 606089 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 1 157,23 | 7800000 | 540,00 | 1000000 | 1 002,93 | 6938515 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1464503 | 1305480 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 60 | г Бор, ул Луначарского, д 189 | 11333536 | 10642393 | 542393 | 455,85 | 300000 |  |  |  | 242393 |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,85 | 7800000 |  |  |  |  |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 691143 | 532120 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 61 | г Бор, ул Махалова, д 20 | 21411054 | 20240029 | 5215420 |  |  |  |  |  | 1115420 | 1 397,40 | 1900000 |  |  | 1 397,40 | 2200000 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1000000 | 1 863,20 | 11724609 |  | 1 117,92 | 2300000 |  |  | 1171025 | 1012002 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 62 | г Бор, ул Махалова, д 24 | 18779485 | 17837604 | 11737604 | 2 268,68 | 1031286 | 1 843,31 | 5500000 |  | 1106318 | 1 474,65 | 1900000 |  |  | 1 474,65 | 2200000 |  |  | 2 268,68 | 5100000 | 1 761,77 | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 941881 | 891881 |  | 50000 |  | 0 |  |
| 63 | г Бор, ул Некрасова, д 13, лит а | 16511526 | 15573812 | 3594077 | 351,62 | 300000 |  |  |  | 182172 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 351,62 | 4821040 | 182,84 | 1000000 | 304,73 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 937714 | 778691 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 64 | г Бор, ул Первомайская, д 14 | 33482145 | 31736306 | 12391655 | 2 962,85 | 1346833 | 3 671,00 | 5500000 |  | 1444822 | 1 925,85 | 1900000 |  |  | 1 925,85 | 2200000 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1000000 | 2 567,80 | 15644651 |  | 87,00 | 2700000 |  |  | 1745839 | 1586816 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 65 | г Бор, ул Первомайская, д 3, лит а | 246980168 | 230372544 | 148898077 |  |  | 3 671,00 | 26343096 |  | 2588324 | 4 467,20 | 38819968 | 4 467,20 | 27924468 | 4 467,20 | 53222221 |  |  | 4 183,22 | 48776346 | 3 045,60 | 30568688 |  |  |  | 87,00 | 2129433 |  |  | 11677651 | 11518628 |  | 50000 | 109023 | 4929973 |  |
| 66 | г Бор, ул Первомайская, д 5, лит а | 49939393 | 47409876 | 16234676 | 5 237,28 | 2380733 | 4 255,29 | 5500000 |  | 2553943 | 3 404,23 | 1900000 | 3 404,23 | 1700000 | 3 404,23 | 2200000 |  |  | 5 237,28 | 12500000 | 2 723,38 | 1800000 | 4 538,97 | 13675200 |  | 2 723,38 | 3200000 |  |  | 2529517 | 2370494 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 67 | г Бор, ул Республиканская, д 33 | 31060836 | 29430298 | 12580365 | 1 470,69 | 706974 | 1 576,50 | 5500000 |  | 758410 | 302,37 | 1900000 |  |  | 302,37 | 3714981 |  |  | 1 027,64 | 5100000 | 60,00 | 1000000 | 1 274,60 | 8449933 |  | 764,76 | 2300000 |  |  | 1630538 | 1471515 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 68 | г Бор, ул Сергея Везломцева, д 15 | 24808568 | 23479517 | 14294189 | 1 146,20 | 600000 | 931,29 | 5500000 |  | 558940 | 302,37 | 1900000 | 302,37 | 2020268 | 302,37 | 3714981 |  |  |  |  |  |  | 993,37 | 6885328 |  | 596,02 | 2300000 |  |  | 1329051 | 1170028 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 69 | г Бор, ул Филиппова, д 10 | 21909638 | 20714871 | 5756176 | 336,08 | 300000 | 273,06 | 2197903 |  | 146368 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 336,08 | 7800000 | 174,76 | 1000000 | 291,27 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1194767 | 1035744 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 70 | г Бор, ул Филиппова, д 6 | 21488018 | 20313328 | 5354633 | 260,43 | 300000 | 211,60 | 1815729 |  | 126999 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 260,43 | 7800000 | 135,42 | 1000000 | 225,71 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1174690 | 1015667 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 71 | г Бор, ул Фрунзе, д 73 | 32783761 | 31071179 | 12437914 | 2 815,31 | 1369151 | 2 287,44 | 5500000 |  | 1468763 | 1 829,95 | 1900000 |  |  | 1 829,95 | 2200000 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1000000 | 2 439,93 | 14933265 |  | 87,00 | 2700000 |  |  | 1712582 | 1553559 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 72 | г Бор, ул Чайковского, д 12 | 31473158 | 29827031 | 12252512 | 1 061,00 | 600000 | 862,06 | 5500000 |  | 552512 | 689,65 | 1900000 | 689,65 | 1700000 | 689,65 | 2000000 |  |  | 1 061,00 | 7800000 | 551,72 | 1000000 | 919,53 | 6474519 |  | 551,72 | 2300000 |  |  | 1646127 | 1487104 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 73 | г Бор, ул Щербакова, д 4 | 18790696 | 17753423 | 7653423 | 905,41 | 600000 | 1 027,00 | 3500000 |  | 441518 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 905,41 | 7800000 |  |  |  |  |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1037273 | 878250 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 74 | д Каликино, ул Октябрьская, д 17 | 23333457 | 22070889 | 7513398 | 642,68 | 300000 | 522,18 | 3500000 |  | 313398 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 642,68 | 7800000 |  |  | 556,99 | 4457491 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1262568 | 1103545 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 75 | д Красная Слобода, ул Центральная, д 14 | 19638759 | 18553260 | 8118168 | 900,00 | 600000 | 1 314,00 | 3500000 |  | 618168 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  |  |  | 676,00 | 1000000 | 1 300,00 | 7135092 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1085499 | 926476 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 76 | д Овечкино, д 1 | 23143576 | 21890050 | 7513484 | 605,15 | 300000 | 491,69 | 3500000 |  | 313484 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 605,15 | 7800000 |  |  | 524,47 | 4276566 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1253526 | 1094503 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 77 | п Большое Пикино, ул Больничная, д 22 | 29835734 | 28263534 | 8434314 | 1 528,62 | 740229 | 1 794,22 | 3500000 |  | 794085 | 316,00 | 1400000 |  |  | 316,00 | 2000000 |  |  | 1 394,00 | 7800000 | 913,00 | 1000000 | 1 324,80 | 8729220 |  | 417,00 | 2300000 |  |  | 1572200 | 1413177 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 78 | п Большое Пикино, ул Кооперативная, д 2 | 26237401 | 24844069 | 7974260 | 914,85 | 600000 | 743,31 | 3500000 |  | 474260 | 316,00 | 1400000 |  |  | 316,00 | 2000000 |  |  | 914,85 | 7800000 | 913,00 | 1000000 | 792,87 | 5769809 |  | 417,00 | 2300000 |  |  | 1393332 | 1234309 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 79 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 13 | 18003457 | 17038661 | 8604204 | 900,00 | 1300000 | 636,25 | 3500000 |  | 404204 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  |  |  | 676,00 | 1000000 | 678,67 | 5134457 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 964796 | 805773 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 80 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 17 | 25485454 | 24164732 | 8596094 | 900,00 | 1300000 | 692,56 | 3500000 |  | 396094 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 852,38 | 7800000 |  |  | 738,73 | 5468638 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1320722 | 1161699 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 81 | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 7 | 26033884 | 24642724 | 7830775 | 900,00 | 449052 | 733,56 | 3500000 |  | 481723 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 902,85 | 7800000 | 676,00 | 1000000 | 782,47 | 5711949 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1391160 | 1232137 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 82 | п Железнодорожный, ул Садовая, д 5 | 2900555 | 2610982 | 310982 |  |  |  |  |  | 310982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 289573 | 130550 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 83 | п Неклюдово, ул Вокзальная, д 94 | 25992322 | 24653225 | 8673576 | 730,23 | 1400000 | 593,31 | 3500000 |  | 373576 | 316,00 | 1400000 |  |  | 316,00 | 2000000 |  |  | 730,23 | 7800000 | 913,00 | 1000000 | 632,87 | 4879649 |  | 417,00 | 2300000 |  |  | 1339097 | 1180074 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 84 | п Неклюдово, ул Клубная, д 1 | 5794670 | 5367282 | 3067282 |  |  | 374,69 | 2829807 |  | 237475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 427388 | 268365 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 85 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 2 | 17979622 | 16971999 | 6871999 |  |  | 377,00 | 3232496 |  | 239503 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 464,00 | 7800000 |  |  |  |  |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1007623 | 848600 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 86 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 4 | 17173216 | 16203993 | 5224258 | 235,54 | 300000 | 191,38 | 1689970 |  | 122383 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 235,54 | 4821040 |  |  | 204,13 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 969223 | 810200 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 87 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 5 | 30561886 | 28955107 | 11253588 | 1 647,31 | 797773 | 1 338,44 | 5500000 |  | 855815 | 1 070,75 | 1900000 |  |  | 1 070,75 | 2200000 |  |  | 1 647,31 | 5100000 | 856,60 | 1000000 | 1 427,67 | 9301519 |  | 87,00 | 2300000 |  |  | 1606779 | 1447756 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 88 | п Октябрьский, ул Комсомольская, д 22 | 15726295 | 14825973 | 3846238 | 281,38 | 300000 |  |  |  | 146238 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 281,38 | 4821040 |  |  | 243,87 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 900322 | 741299 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 89 | п Октябрьский, ул Победы, д 13 | 49379024 | 46876191 | 13297256 | 3 923,98 | 1783740 | 3 671,00 | 5500000 |  | 1913516 | 4 467,20 | 1900000 |  |  | 4 467,20 | 2200000 |  |  | 4 183,22 | 8800000 | 3 045,60 | 1800000 | 3 400,78 | 20278935 |  | 87,00 | 2700000 |  |  | 2502833 | 2343810 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 90 | п Октябрьский, ул Победы, д 14 | 47607111 | 45188655 | 13044621 | 3 626,38 | 1661856 | 3 671,00 | 5500000 |  | 1782765 | 4 467,20 | 1900000 |  |  | 4 467,20 | 2200000 |  |  | 4 183,22 | 8800000 | 3 045,60 | 1800000 | 3 142,87 | 18844034 |  | 87,00 | 2700000 |  |  | 2418456 | 2259433 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 91 | п Октябрьский, ул Победы, д 9 | 23455962 | 22239941 | 8424918 | 488,69 | 1400000 | 397,06 | 3377909 |  | 247009 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 488,69 | 7800000 |  |  | 423,53 | 3715023 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1216021 | 1056998 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 92 | п Память Парижской Коммуны, ул Квартал 7, д 6 | 21962679 | 20765386 | 6806691 | 408,23 | 300000 | 331,69 | 2904071 |  | 202620 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 408,23 | 7800000 |  |  | 353,80 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1197293 | 1038270 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 93 | п Память Парижской Коммуны, ул Квартал 7, д 7 | 21909813 | 20715038 | 6756343 | 400,38 | 300000 | 325,31 | 2857865 |  | 198478 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 400,38 | 7800000 |  |  | 347,00 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1194775 | 1035752 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 94 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 26 | 21360265 | 20191659 | 6232964 | 318,82 | 300000 | 259,04 | 2377504 |  | 155460 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 318,82 | 7800000 |  |  | 276,31 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1168606 | 1009583 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 95 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 34 | 13106924 | 12331334 | 6172639 | 309,35 | 300000 | 251,35 | 2321785 |  | 150854 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  |  |  |  |  | 268,11 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 775590 | 616567 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 96 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 44 | 13313668 | 12528233 | 6858963 | 416,98 | 300000 | 338,80 | 2955623 |  | 203340 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  |  |  |  |  | 361,39 | 3369270 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 785435 | 626412 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 97 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 46 | 21526101 | 20349598 | 6871129 | 418,89 | 300000 | 340,35 | 2966857 |  | 204272 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 418,89 | 7800000 |  |  | 363,04 | 3378469 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1176503 | 1017480 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 98 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 9 | 23227712 | 21970180 | 8011485 | 284,92 | 300000 | 231,50 | 2539052 |  | 132607 | 294,00 | 1400000 |  |  | 294,00 | 3639826 |  |  | 284,92 | 7800000 |  |  | 246,93 | 3858695 |  | 129,00 | 2300000 |  |  | 1257532 | 1098509 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 99 | п Память Парижской Коммуны, ул Пролетарская, д 1 | 30816677 | 29197765 | 9044378 | 704,00 | 725431 | 1 157,50 | 3500000 |  | 778210 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  | 924,50 | 7800000 | 225,00 | 1000000 | 1 325,00 | 9053387 |  | 829,84 | 2300000 |  |  | 1618912 | 1459889 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 100 | п Память Парижской Коммуны, ул Садовая, д 15 | 21915126 | 20720098 | 6761403 | 401,68 | 300000 | 326,37 | 2865521 |  | 195882 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 401,68 | 7800000 |  |  | 348,13 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1195028 | 1036005 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 101 | п Память Парижской Коммуны, ул Садовая, д 68 | 14173911 | 13347512 | 7428589 | 468,76 | 300000 | 380,87 | 3500000 |  | 228589 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  |  |  |  |  | 406,26 | 3618923 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 826399 | 667376 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 102 | п Память Парижской Коммуны, ул Садовая, д 72 | 23599322 | 22324094 | 7548217 | 687,97 | 312732 | 558,98 | 3500000 |  | 335485 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 687,97 | 7800000 |  |  | 596,24 | 4675877 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1275228 | 1116205 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 103 | п Память Парижской Коммуны, ул Терентьева, д 11 | 21506307 | 20330746 | 6372051 | 339,08 | 300000 | 275,50 | 2496824 |  | 175227 | 355,20 | 1400000 |  |  | 355,20 | 2000000 |  |  | 339,08 | 7800000 |  |  | 293,87 | 3858695 |  | 193,75 | 2300000 |  |  | 1175561 | 1016538 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 104 | п Память Парижской Коммуны, ул Школьная, д 24 | 10134050 | 9500025 | 7200025 |  |  | 471,06 | 3500000 |  | 300025 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 634025 | 475002 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 105 | п Ситники, ул Центральная, д 16 | 22140783 | 20935009 | 5642267 | 587,77 | 300000 |  |  |  | 302441 | 294,00 | 1400000 |  |  | 294,00 | 3639826 |  |  | 587,77 | 7800000 | 170,00 | 1000000 | 509,40 | 4192742 |  | 129,00 | 2300000 |  |  | 1205774 | 1046751 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 106 | п Ситники, ул Центральная, д 22 | 16490237 | 15553537 | 3573802 | 317,31 | 300000 |  |  |  | 161897 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 317,31 | 4821040 | 165,00 | 1000000 | 275,00 | 3858695 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 936700 | 777677 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 107 | п Ситники, ул Центральная, д 23 | 18185678 | 17168242 | 3622937 | 432,75 | 300000 |  |  |  | 211032 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 432,75 | 7800000 |  |  | 375,05 | 3445305 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1017436 | 858413 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 108 | п Ситники, ул Центральная, д 28 | 22635016 | 21450116 | 5094152 | 808,28 | 1300000 |  |  |  | 394152 | 316,00 | 1400000 |  |  | 316,00 | 2000000 |  |  | 808,28 | 7800000 | 913,00 | 1000000 | 700,51 | 5255964 |  | 417,00 | 2300000 |  |  | 1184900 | 1025877 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 109 | п Ситники, ул Центральная, д 30 | 21532415 | 20399901 | 5096827 | 797,31 | 1300000 |  |  |  | 396827 | 316,00 | 1400000 |  |  | 316,00 | 2000000 |  |  | 797,31 | 7800000 |  |  | 691,00 | 5203074 |  | 417,00 | 2300000 |  |  | 1132514 | 973491 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 110 | п Чистое Борское, ул Октябрьская, д 11 | 24065650 | 22768216 | 7223966 | 639,93 | 300000 | 519,94 | 3500000 |  | 312061 | 149,00 | 1358368 |  |  | 149,00 | 1753537 |  |  | 639,93 | 7800000 | 332,76 | 1000000 | 554,61 | 4444250 |  | 208,15 | 2300000 |  |  | 1297434 | 1138411 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 111 | п Чистое Борское, ул Октябрьская, д 4, лит а | 23181443 | 21926114 | 7517280 | 611,85 | 300000 | 497,13 | 3500000 |  | 317280 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 611,85 | 7800000 |  |  | 530,27 | 4308834 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1255329 | 1096306 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 112 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 12 | 18960764 | 17906420 | 6926685 | 275,69 | 300000 | 224,00 | 2446784 |  | 139164 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  | 275,69 | 4821040 |  |  | 238,93 | 3858695 |  | 143,36 | 2300000 |  |  | 1054344 | 895321 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 113 | с Кантаурово, ул Кооперативная, д 1, лит а | 17549570 | 16562425 | 5582690 | 251,38 | 300000 |  |  |  | 127430 | 163,40 | 1735142 |  |  | 163,40 | 3420118 |  |  | 251,38 | 4821040 |  |  | 217,87 | 3858695 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 987145 | 828122 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 114 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 10 | 23134311 | 21881226 | 7512449 | 603,54 | 300000 | 490,38 | 3500000 |  | 312449 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 603,54 | 7800000 |  |  | 523,07 | 4268777 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1253085 | 1094062 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 115 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 17 | 17962812 | 16963506 | 8615040 | 704,00 | 600000 | 1 157,50 | 3500000 |  | 474303 | 281,00 | 1820736 |  |  | 281,00 | 2220001 |  |  |  |  |  |  | 842,95 | 6048466 |  | 505,77 | 2300000 |  |  | 999306 | 840283 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 116 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 20 | 32381032 | 30687627 | 13662185 | 1 055,90 | 479987 | 857,92 | 6156425 |  | 514909 | 316,00 | 2746040 |  |  | 316,00 | 3764824 |  |  |  |  | 913,00 | 9163781 | 915,11 | 7438042 |  | 417,00 | 423619 |  |  | 1693405 | 1534382 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 117 | с Останкино, ул Школьная, д 18 | 23816476 | 22530907 | 7477766 | 538,08 | 300000 | 437,19 | 3500000 |  | 277766 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 538,08 | 7800000 | 676,00 | 1000000 | 466,33 | 3953141 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1285569 | 1126546 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 118 | с Останкино, ул Школьная, д 22 | 22948638 | 21704395 | 8558506 | 900,00 | 800146 | 1 314,00 | 3500000 |  | 858360 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  |  |  | 676,00 | 1000000 | 1 300,00 | 9845889 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1244243 | 1085220 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 119 | с Редькино, д 5 | 23064381 | 21814626 | 7505935 | 591,08 | 300000 | 480,25 | 3500000 |  | 305935 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 591,08 | 7800000 |  |  | 512,27 | 4208691 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1249755 | 1090732 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 120 | с Редькино, д 6 | 24995565 | 23662134 | 7957004 | 900,00 | 600000 | 715,56 | 3500000 |  | 457004 | 423,00 | 1400000 |  |  | 423,00 | 2000000 |  |  | 880,69 | 7800000 |  |  | 763,27 | 5605130 |  | 39,30 | 2300000 |  |  | 1333431 | 1174408 |  | 50000 | 109023 | 0 |  |
| 121 | п Неклюдово, ул Новая, д 8 | 39661059 | 36869549 | 14295212 |  |  | 1 969,50 | 14274936 | 47,00 | 20276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,00 | 3840453 |  | 77,00 | 18733884 |  |  | 2002501 | 1843478 |  | 50000 | 109023 | 789009 |  |
| 122 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 2, лит а | 407959 | 380771 | 380771 | 796,46 | 380771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19039 | 19039 |  |  |  | 8149 |  |
| 123 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 25 | 9278566 | 8836729 | 8836729 |  |  | 535,26 | 5380396 |  |  | 423,00 | 3456333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441837 | 441837 |  |  |  | 0 |  |
| 124 | п Неклюдово, кв-л Дружба, д 19 | 64857384 | 60386746 | 1915241 |  |  |  |  |  | 1915241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,60 | 30568688 | 3 239,07 | 26327134 |  | 87,00 | 1575683 |  |  | 3178361 | 3019338 |  | 50000 | 109023 | 1292277 |  |
| 125 | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 45 | 185264196 | 172769435 | 81136596 | 3 215,38 | 1045522 | 3 671,00 | 26343096 |  | 1121588 | 2 090,00 | 18162100 | 1 530,00 | 9564030 | 2 090,00 | 24900260 |  |  | 3 215,38 | 37491385 | 3 045,60 | 30568688 | 2 786,67 | 22650027 |  | 87,00 | 922739 |  |  | 8797495 | 8638472 |  | 50000 | 109023 | 3697266 |  |
| 126 | г Бор, ул Махалова, д 23 | 61971666 | 57693338 | 26764589 |  |  | 3 510,04 | 25440770 | 78,00 | 1323819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,77 | 7239113 |  |  |  | 1 593,92 | 23689636 |  |  | 3043690 | 2884667 |  | 50000 | 109023 | 1234638 |  |
| 127 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 1 | 2524023 | 2300000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,76 | 2300000 |  |  | 224023 | 115000 |  |  | 109023 | 0 |  |
| 128 | г Бор, ул Максима Горького, д 106 | 99751688 | 92955632 | 61705853 | 3 106,77 | 1412258 | 3 510,04 | 25440770 |  |  | 2 019,40 | 16498498 |  |  | 2 019,40 | 18354327 |  |  |  |  | 1 761,77 | 7239113 |  |  |  | 1 615,52 | 24010666 |  |  | 4806805 | 4647782 |  | 50000 | 109023 | 1989251 |  |

_____________________________________________________________________________